Инициатор проекта:

Янин Дмитрий Николаевич

e-mail: d_yanin@mail.ru

тел.: +7 (909) 359-93-05

«ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЛОМА»

БИЗНЕС-ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Ульяновск, сентябрь  2018 год.

Содержание

Содержание	2

Меморандум о конфиденциальности	4

Раздел 1. Резюме проекта	4

1.1 Наименование Инвестиционного проекта.	4

1.2 Цель Инвестиционного проекта и краткое описание.	4

1.3 Место реализации Инвестиционного проекта.	4

1.4 Планируемые этапы реализации Инвестиционного проекта.	5

1.5 Предполагаемый объем инвестиций.	5

1.6 Срок реализации Инвестиционного проекта.	5

1.7 Показатели коммерческой эффективности Инвестиционного проекта.	5

Раздел 2. Сведения об инициаторе Инвестиционного проекта	6

Раздел 3. Маркетинговый план Инвестиционного проекта	7

3.1 Производимая продукция.	7

3.1.1 Общие характеристики продукции.	7

3.1.2 Область применения алюминиевых сплавов.	9

3.1.3 Документация на партию.	9

3.1.4 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.	10

3.1.5 Контроль качества продукции.	10

3.2 Описание состояния рынка продукции	11

3.2.1 Мировой рынок алюминия.	11

3.2.2 Рынок алюминия России.	13

3.2.3 Рынок вторичного алюминия России.	14

3.2.4 Динамика цены на Рынке алюминия.	15

3.3 Конкуренция на рынке алюминия.	16

3.3.1 Мировые игроки рынка алюминия.	16

3.3.2 Основные производители первичного алюминия в России.	16

3.3.3 Основные производителе вторичного алюминия в России.	18

3.4 Основные потребительские группы	20

3.5 Планируемая доля рынка и методы реализации.	20

Раздел 4. Технический план проекта	21

4.1 Общее описание создаваемого производства	21

4.2 Место реализации Инвестиционного проекта	21

4.3 Описание производственно- технологических процессов	23

4.4 Потребность в земельном участке.	25

4.5 Потребность в зданиях и сооружениях.	25

4.6 Потребное технологическое оборудование	26

4.7 Потребность в инженерной инфраструктуре	30

4.8 Потребность в транспортной инфраструктуре	35

4.9 Потребность в сырье и материалах	35

4.10 Проектные мощности производства	35

4.11	Прогнозный план производства	36

4.12 Лицензирование и сертификация	36

Раздел 5. Организационный план проекта	37

5.1 Количество инженерно-технического, производственного, управленческого персонала, необходимого для реализации Инвестиционного проекта.	37

5.2 План-график реализации основных мероприятий Инвестиционного проекта	41

Раздел 6. Финансовый план Инвестиционного проекта	42

6.1 Основные принятые допущения для построения финансовой модели	42

6.2 Инвестиционные расходы	44

6.3 Источники финансирования Инвестиционного проекта	44

6.4 Доходы от продаж	45

6.5 Затраты на выпуск продукции	46

6.6 Потребность в оборотном капитале	50

6.7 Прогнозный бюджета доходов и расходов Инвестиционного проекта.	51

6.8 Прогноз бюджета движения денежных средств Инвестиционного проекта.	51

6.9 Структура налоговых отчислений и неналоговых платежей.	52

6.10  Расчет точки безубыточности	54

6.11  Показатели коммерческой эффективности Инвестиционного проекта	54

7. Оценка рисков	55

7.1 Анализ чувствительности	55

7.2 Оценка проектных рисков	56

8. Экологическая безопасность Инвестиционного проекта	57

8.1 Предварительная оценка воздействия реализации Инвестиционного проекта на состояние окружающей среды.	57

8.2 Перечень мероприятий, направленных на предотвращение или уменьшение негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.	58

Меморандум о конфиденциальности

Информация и данные, содержащиеся в данном бизнес-плане, являются конфиденциальными, предоставляются при условии, что они не будут переданы третьим лицам без предварительного согласия инициатора инвестиционного проекта. Бизнес-план предоставляется для оценки экономической эффективности и использования в качестве коммерческого предложения в процессе проведения переговоров с заинтересованными инвесторами и кредиторами. Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.

Раздел 1. Резюме проекта

1.1 Наименование Инвестиционного проекта.

Полное наименование Инвестиционного проекта: «Создание предприятия по переработке вторичного алюминиевого лома и производства вторичных алюминиевых сплавов»

Сокращенное наименование: «Предприятие по переработке вторичного алюминиевого лома».

1.2 Цель Инвестиционного проекта и краткое описание.

В рамках Инвестиционного проекта предполагается создать современное технологичное предприятие по производству вторичных алюминиевых сплавов. Продукция компании- вторичные алюминиевые сплавы в виде слябов, чушек, слитков, пирамидок, гранул, прессованных брикетов, алюминиевой катанки. Данная продукция пользуется большим спросом у предприятий транспортного машиностроения, строительстве, электротехнической отрасли, упаковке, сталелитейных производств для раскисления и алюминотермии.

Объемы потребления алюминия и вторичных алюминиевых сплавов увеличиваются с каждым годом. На конец 2017 года мировой рынок алюминия увеличился на 5,7%, рынок алюминия РФ на 9%, рынок вторичных алюминиевых сплавов РФ на 22,8%. По аналитическим данным экспертов спрос на алюминий будет увеличиваться в долгосрочной перспективе. Этому способствует сложившаяся конъюнктура рынка и уровень цен на данный вид товара.

Завод по производству вторичных алюминиевых сплавов будет располагаться на земельном участке площадью 12 га. Производственный комплекс будет состоять из здания ремонтно-обслуживающего цеха, складских, производственных, административных зданий общей площадью 43 тыс. кв.м. (4,3 га), оснащенный системами газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения.

Компания будет реализовывать свою продукцию как на рынке РФ, так и на внешних рынках Японии, странах ЕЭС, Южной Америке, Индии, Корее, Китае, Малайзии. Компания планирует стать участником Товарных бирж металлов и зарегистрировать свой товарный знак.

Планируемый режим работы- двухсменный, 8-ми часовая рабочая неделя. Объем товарного выпуска- до 80 000 тн. в год. Общая численность персонала 332 человека.

1.3 Место реализации Инвестиционного проекта.

Планируемое место реализации Инвестиционного проекта- производственные площадки Особых экономических зон и индустриальных парков Приволжского федерального округа. Данное решение позволит получить налоговые льготы и преференции, а также обеспечить предприятие инженерными сетями и транспортной инфраструктурой. Конкретное место будет определено в процессе реализации Инвестиционного проекта.

1.4 Планируемые этапы реализации Инвестиционного проекта.

1 этап. Организационный. На данном этапе будет получен статус резидента ОЭЗ, приобретен земельный участок и разработана проектно-сметная документация. Предполагаемая продолжительность этапа- 7 месяцев;

2 этап. Строительство завода по производству вторичного алюминия. Предполагаемая продолжительность этапа- 13 месяцев;

3 этап. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию технологического оборудования. Предполагаемая продолжительность этапа- 11 месяцев;

4 этап. Выход производства на проектную мощность. Предполагаемая продолжительность этапа- 36 месяцев;

5 этап. Работа производства согласно проектной мощности.

1.5 Предполагаемый объем инвестиций.

Общий потребный объем инвестиций 4 млрд. руб., в т.ч. инвестиции в основные фонды 3,6 млрд.руб. (в т.ч. резерв денежных средств на непредвиденные расходы в размере 588 млн.руб.- 15% от инвестиций в основные фонды) и финансирование оборотных средств 0,4 млрд. руб. Средства будут направлены на разработку проектно-сметной документации, приобретение земельного участка, строительство зданий, сооружений, инженерных сетей, приобретение оборудования, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

1.6 Срок реализации Инвестиционного проекта.

Срок реализации Инвестиционного проекта (инвестиционная фаза, подготовка производства) составит 2 года.

1.7 Показатели коммерческой эффективности Инвестиционного проекта.

Таблица №1. Показатели коммерческой эффективности Инвестиционного проекта.

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) | т.руб. | 1 052 915 |
| 2 | Простой срок окупаемости (PBP) | лет | 4,3 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) | лет | 5,8 |
| 4 | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 14% |
| 5 | Точка безубыточности проекта | т.руб. | 5 486 743 |
| 6 | Индекс доходности проекта (PI) | - | 0,2 |

Реализация проекта обеспечивает интегральный экономический эффект в 1 млрд. руб. за экономический срок жизни инвестиций при норме дисконта Е=10%. Полученные показатели позволяют сделать вывод о целесообразности реализации инвестиционного проекта.

Планируемые финансовые результаты при выходе проекта на проектную мощность:

- Объем выручки 10,5 млрд. руб.;

- Чистая прибыль 650 млн. руб.

- Рентабельность 6%

Раздел 2. Сведения об инициаторе Инвестиционного проекта

ФИО инициатора Инвестиционного проекта-  Янин Дмитрий Николаевич;

Почтовый адрес: 432972, Россия, Ульяновская область, г.Ульяновск, пр-т Авиастроителей 21-108;

Телефон: +7 (909) 359-93-05;

Адрес электронной почты: d_yanin@mail.ru.

Раздел 3. Маркетинговый план Инвестиционного проекта

3.1 Производимая продукция.

3.1.1 Общие характеристики продукции.

Продукция создаваемого производства- вторичные алюминиевые сплавы, полученные путем переработки алюминиевого лома.

Таблица №2. Производимая продукция.

| Слябы | Чушка/ слиток | Пирамидка | Гранулы | Цилиндры | Параллелепипеды | Катанка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толстая алюминиевая заготовка трапецевидного сечения | Изгоатавливаются в форма бруска трапецевидной формы с одним или несколькими пережимами | Изготавливаются в форме усеченной пирамиды | Изготавливаются в форме сферы | Получается прессованием смеси измельченного алюминия с добавкой |  | Представляет собой круглую проволоку, изготавливаемую по горячекатаной технологии. |
| Вид упаковки |  |  |  |  |  |  |
| Транспортируются без упаковки. | Пакеты скрепляются двумя поясами из двух жил алюминиевой катанкой по ГОСТ 13843 диаметром не менее 9 мм | Полиэтиленовые мешки (Биг-Бэг) ГОСТ 17811. Биг-бег – это упаковка, мешок для фасовки и транспортировки. Они большие по объему, оснащены специальными петлями, чтобы можно было загружать и выгружать содержимое. Материал, из которого сделаны мешки, влагостойкий, химически инертный, обеспечивает сохранность груза во время перевозки. |  |  |  | Бухты с готовой продукцией перевязываются отходами проволоки из алюминия либо кусками катанки в трех местах. |

Таблица №3.  Характеристика изготавливаемых алюминиевых сплавов.

| № п/п | Марка сплава | Вид продукции | Вес, кг | Размеры, мм | Вид упаковки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АВ-87, АВ-91, АВ-92, АВ-95, АВ-97 ГОСТ 295-98 | Чушки | 12-13 | 660х100х80 | Пакет 700-1000 кг., |
|  |  | Слитки |  | 700х98х88 |  |
|  |  | Пирамидки | 0,4-0,45 | 75х75х50 | Биг-бэг 350-2000 кг |
|  |  | Гранулы | От 0,5г до 15г | 10х50 |  |
| 2 | АД31, АД0, АД00, АД000 ГОСТ 4784-97 | Чушки | 12-13 | 800х100х80 | Пакет 700-1000 кг. |
| 3 | КАРС-95, КАРС-97 по ТУ 171311-033-45413739-2010 | Катанка | 600-2500 | D 9,5; 12; 14; 15; 18 с допуском 2% | Бухта: внешний диаметр 1000-1500 мм; внутренний диаметр 560-750 мм, ширина 850 мм |
| 4 | Брикет БРС-87, БРС-91 по ТУ 0865-032-45413739-2005 | Цилиндры | - | D95 c допуском 4мм, L70-165 | Биг-бэг 350-2000 кг |
|  |  |  | - | D45 c допуском 4мм, L20-80 |  |
|  |  | Параллелепипеды | - | 100х120, H 100-150 |  |
|  |  | Гранулы | - | 50 |  |
| 5 | Ферроалюминий брикетированный, марки БКРА-40, БКРА-50 по ТУ 0865-018-45413739-2006 | Цилиндры | - | D95 c допуском 4мм, L70-165 | Биг-бэг 1000-2000 кг |
|  |  |  | - | D45 c допуском 4мм, L20-80 |  |
| 6 | АК5М2, АК5М7, АК6М2, АК7Ч, АК7, АК7П, АК8М3, АК9, АК9Ч, АК9М2, АК12, АК12М2, АВД-1, ВД-1, ГОСТ 1583-93 | Чушки | 12-13 | 660х100х80 | Пакет 700-1000 кг. |
| 7 |  | Слитки |  | 700х98х88 |  |
| 8 | АК12М2, АК5М2, АК9М2, ADC10.1, ADC12.1, LM24, LM26, DIN 225, DIN 226, DIN 226A, 231D, 231.1D, B319.1, NA380, NA383, NA384. | Слябы | 650-700 | 1300х1060х280 | Сляб 650-700 кг. |
| 9 | АКЛП-ПТ, АКЛП-Т1, АКЛП-Т2, АКЛП-Т3, ГОСТ 13843-78 | Катанка | 600-2500 | D 9,5; 12; 14; 15; 18 с допуском 2% | Бухта размером: внешний диаметр 1000-1500 мм; внутренний диаметр 560-750 мм, ширина 850 мм |
| 10 | СвАК5, СвА85, ГОСТ 7871-75 | Катанка | 600-2500 | D 9,5 |  |
| 11 | КАС АВЕ-Т, КАС АВЕ-Т1, КАС АВЕ-Т4, КАС 6101-Т, КАС 6101-Т1, КАС 6101-Т4, КАС 6201-Т, КАС 6201-Т, КАС 6201-Т1 по ГОСТ 20967-75, ТУ 16-705.493-2006 | Катанка | 600-2500 | D 9,5 |  |

3.1.2 Область применения алюминиевых сплавов.

1. Алюминиевые сплавы марки АВ-87, АВ-91, АВ-92, АВ-95, АВ-97 ГОСТ 295-98, предназначен для раскисления, производства ферросплавов и алюминотермии.

2.  АД31, АД0, АД00, АД000 ГОСТ 4784-97- сплавы алюминиевые деформируемые, применяется для изготовления деталей невысокой прочности и высокой коррозионной стойкости, работающих в интервале от -70 до 50 град. Сплавы успешно применяется в производстве деталей электротехники (твёрдых шин) и в производстве металлопроката, которые могу использоваться длительное время без опасений на счёт возникновения коррозии.

3. АК5М2, АК5М7, АК6М2, АК7Ч, АК7, АК7П, АК8М3, АК9, АК9Ч, АК9М2, АК12, АК12М2, АВД-1, ВД-1, ГОСТ 1583-93- сплавы алюминиевые литейные, предназначены для производства фасонных отливок. Характеризуются хорошими свойствами текучести, способность к заполнению литейной формы, малая склонность к образованию усадочных и газовых пустот, трещин, раковин.

4. Катанка из сплавов АКЛП-ПТ, АКЛП-Т1, АКЛП-Т2, АКЛП-Т3, ГОСТ 13843-78, выпускается для электротехнической промышленности. твердая – марки АКЛП (Т1, Т2 и Т3), полутвердая – АКЛП-ПТ, мягкая – АКЛП-М. Твердая проволока бывает двух классов, полутвердая и мягкая – трех. Классность материала обуславливается величиной его электрического сопротивления постоянному току

5. Катанка СвАК5, СвА85, ГОСТ 7871-75- проволока сварочная из алюминиевых сплавов.  Предназначена для сварки конструкций плавлением.

6. Катанка марки КАС, ГОСТ 20967-75, ТУ 16-705.493-2006. Эффективность использования этой катанки наблюдается в электротехнике, она идеально подходит для производства алюминиевой проволоки, необходимой в токоприемниках, силовых кабелях, проводах, контактных шинах.

7. Брикеты марки БРС- брикеты прессованные из лома и отходов алюминиевых сплавов для раскисления стали и алюминотермии.

8. Ферроалюминий брикетированный, марки БКРА-40, БКРА-50- брикеты прессованные из металлической стружки с добавлением лома и отходов алюминиевых сплавов.

3.1.3 Документация на партию.

1. Для слябов, чушек, слитков, гранул, пирамидок, цилиндров, параллелепипедов. Каждая партия состоит из материалов алюминия одной марки, одной или нескольких плавок и оформлена одним документом о качестве, содержащим: товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя, марку алюминия, номер партии, массу партии, номер(а) плавки (плавок), результаты химического анализа плавки (плавок), дату изготовления, обозначение стандарта.

2. Для катанок. Партия (масса не более 70т.) состоит из катанки одной марки, одной или нескольких плавок, одного диаметра и оформлена одним документом о качестве, содержащим: товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя, марку катанки, диаметр катанки, номера плавок, механические свойства, удельное электрическое сопротивление, массу партии, номер партии, количество бухт в партии, обозначение стандарта.

3.1.4 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

1. Для слябов, чушек, слитков, гранул, пирамидок, цилиндров, параллелепипедов. Чушки транспортируют в пакетах по ГОСТ 21399, ГОСТ 26653. Пакеты состоят из чушек алюминия одной марки и скрепляться двумя поясами из двух жил алюминиевой катанкой по ГОСТ 13843 диаметром не менее 9 мм. Масса алюминиевой катанки, которую применяют для обвязки пакетов, входит в массу нетто партии.  На каждую чушку наносится: товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя, номер плавки, цветная маркировка.

Слябы размещают в полувагоне в ряд симметрично в продольной и поперечной плоскостях относительно центра тяжести. Рамы при этом предохраняют слябы от продольного смещения в пути, а распорные бруски – от поперечного смещения. Для надежности прокладки груза усиливают досками или стягивают проволокой диаметром 6 мм в две нити.

Гранулы, пирамидки, цилиндры, параллелепипеды упаковывают в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811. Каждая упаковка состоит из сплава одной марки. При необходимости мешки и барабаны с гранулами формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 24597 средствами скрепления пакетов по ГОСТ 21650. Транспортная маркировка пакетов - по ГОСТ 14192 и ГОСТ 21399. На боковой стороне пакета прикрепляют металлический или деревянный ярлык материалами, обеспечивающими его сохранность.

2. Для катанок. Каждая бухта должна быть перевязана отрезками катанки или отходами алюминиевой проволоки не менее чем в трех местах для обеспечения целостности бухт при их транспортировании. Транспортирование катанки должно проводиться в крытых железнодорожных вагонах повагонными отправками. Катанка должна храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих механическое повреждение, воздействие влаги, загрязнений и химически активных веществ.

3.1.5 Контроль качества продукции.

1. Для слябов, чушек, слитков, гранул, пирамидок, цилиндров, параллелепипедов. Контроль качества поверхности и наличия механических примесей проводят визуально. Пробы от гранул отбирают методом вычерпывания не менее чем из трех мест. Отбор и подготовку проб для химического анализа проводят по ГОСТ 24231, для спектрального анализа - по ГОСТ 7727. Пробу для определения химического состава берут сверлением.

2. Для катанок. Проверка качества поверхности катанки проводиться внешним осмотром наружных витков бухт. Измерение диаметра катанки производится не менее чем в двух местах: в начале и в конце бухты на расстоянии не менее 1 м от конца. Измерение проводят микрометром по ГОСТ 6507-78 или другими измерительными инструментами с погрешностью не более 0,1 мм. Определение химического состава катанки производят по ГОСТ 3221-85. Контроль механических свойств катанки производят по ГОСТ 1497-84. Испытание на скручивание проводят по ГОСТ 1545-80. Удельное электрическое сопротивление катанки проверяют по ГОСТ 7229-76. Технологическую пробу волочением осуществляют на многократной машине.

3.2 Описание состояния рынка продукции

Алюминиевый рынок делится на производителей первичного алюминия и сплавов на его основе  и производителей алюминия из вторичного сырья (переработка алюминиевого лома и отходов).

Производство первичного алюминия включает в себя всю сырьевую цепочку, которая предшествует этому процессу. Для производства алюминия требуется добыть боксит, переработать его в глинозем и доставить на алюминиевый завод. Крупнейшие мировые производители алюминия, как правило, представляют собой вертикально-интегрированные холдинги, включающие в себя бокситовые рудники и глиноземные заводы

Производство вторичного алюминия включает в себя переработку алюминиевого лома и отходов. Объем производства составляет около одной трети от всего мирового производства алюминия. Основными причинами для переработки алюминиевого лома являются экономическая выгода и охрана окружающей среды. Производство вторичного алюминия требует затраты только около 5 % энергии от энергии, которая тратится на производство первичного алюминия.

3.2.1 Мировой рынок алюминия.

Алюминиевая промышленность по масштабам производства и потребления занимает первое место среди подотраслей цветной металлургии. По этим же показателям она второй по важности металлургический сегмент и уступает лишь стали.

Несмотря на колебания мировой экономики 2017 год оказал положительное влияние на алюминиевую отрасль. Мировой спрос на алюминий по итогам 2017 года вырос на 5,7 % по сравнению с предыдущим годом благодаря экономическому росту в крупнейших регионах мира, включая Китай, Европу и Северную Америку. В результате уверенного роста спроса дефицит на мировом рынке алюминия составил 0,6 млн. тонн в 2017 году и, по оценкам, увеличится до 1,7 млн. тонн в 2018 году. Мировой рост потребления на алюминий поддержан, прежде всего быстрым экономическим развитием и урбанизацией Китая, доля которого в общем объеме мирового потребления составляет более 50 %. Ожидается, что производство первичного алюминия в мире в 2018 году вырастет на 1 % по сравнению с ростом 5,7 % в 2017 году. Основной причиной изменения баланса между спросом и предложением специалисты называют сокращение производства алюминия в Китае, где правительство требует закрытия предприятий, выпускающих металл без лицензии и с избыточным воздействием на окружающую среду. Данная реформа оптимизации привела к сокращению 10 млн. тонн в 2017 году нелегальных мощностей, как построенных, так и ранее проектируемых.

Рис. №1. Динамика производства и потребления  алюминия в мире 2014-2021 г. (факт и прогноз) (Источник: Данные Международного института алюминия.)

Мировой рынок алюминия с 2017 года вступил в период дефицита, который продлится, по меньшей мере, до 2020г. Этим обусловлено сокращением складских запасов на Лондонской бирже металлов с 2,2 млн. тонн на конец 2016 года до 1,3 млн. тонн на октябрь 2017года.
В ближайшие 5 лет в среднем прогнозируется увеличение мирового потребления на 4–5 % ежегодно, что влечет за собой сохранение дефицита первичного алюминия.

Рис. №2. Структура производства алюминия по регионам, 2016, 2017 гг.
Источник: Данные Международного института алюминия.

Производство первичного алюминия в мире в 2017 г. увеличилось на 5,7 % — до 63,5 млн. тонн. Лидером по-прежнему остается Китай, где прирост составил 9,5 %. Производство первичного алюминия на рынках вне Китая увеличилось на 1 % — до 27,2 млн. тонн, в Китае —до 36,4 млн. тонн.  Китай остается главным и практически единственным драйвером мирового производства — 57 % и потребления — 54,4 % металла. По данным руководства страны, алюминиевый комплекс нуждается в серьезной реструктуризации. Установленные мощности по выпуску первичного металла достигли 40 млн. тонн при потреблении около 33 млн. тонн. Избыток мощностей в основном относится к экологически сложному электролизному переделу в составе неэффективных устаревших заводов.

Рис. №3 Структура потребления алюминия по отраслям промышленности, 2016, 2017 гг.         ( Источник: Данные Международного института алюминия.)

Наибольшее количество алюминия идет на нужды транспортной и строительной отраслей экономики — в 2017 году на них пришлось 27 % и 26 % соответственно. В наш век в моде легкость, скорость и надежность, а гарантировать все это может только алюминий.

Следующими по объему отраслями использования являются энергетика и машиностроение — 14 и 9 %. Алюминий незаменим при производстве линий электропередач и телефонных проводов, радиолокаторов, конденсаторов и так далее. Из алюминиевых сплавов делают детали фюзеляжа самолетов, части корпусов автомобилей и поездов, детали топливных систем, систем кондиционирования, части моторов, детали кресел и внутренней отдели, яхты и морские суда, космические шатлы и твердое ракетное топливо. В общей структуре потребления упаковка занимает 9 %. Главные позиции занимают пищевая фольга и алюминиевая банка для напитков. В мире ежегодно производится более 200 млрд. банок для напитков, ну и ничего более удобного и качественного, чем упаковка из алюминиевой фольги, человечество пока еще не придумало.

3.2.2 Рынок алюминия России.

Производство алюминия в России в течение последних лет составляет около 3,6 млн. тонн. Внутреннее потребление алюминия в России в 2017 году выросло на 11%, эта тенденция продолжится и в 2018 году и станет одним из главных факторов роста отрасли на среднесрочную перспективу. Об этом было объявлено на общем годовом собрании Алюминиевой ассоциации России, прошедшем в Москве.

Если в 2015 году потребление алюминия в РФ сократилось на 9%, то в 2016 году выросло на 4%, а в прошлом году – сразу на 11%. Это самый значительный прирост по мировым регионам, больше даже, чем в Китае (9%). В целом же мировой рынок вырос за прошлый год на 6%. Потребление алюминия в России растет быстрее, чем где бы то ни было в мире, и, по прогнозам, в этом году увеличится еще на 9%, в 2019 году – на 13%, в 2020 году – на 11%.

Рис.5. Динамика объемов производства алюминия в России (факт и прогноз до 2020 г)

Источник: Данные Международного института алюминия.

В структуре потребления рынка РФ лидируют строительство (21%), упаковка и фольга (20%), кабель (18%). Недостаточно развит сегмент транспорта – его доля всего 16%. В целом же перспективы есть по всем секторам потребления алюминия: строительство, машиностроение, продажи автомобилей, рынок товаров народного потребления – все эти направления в ближайшие годы будут расти, увеличивая спрос на алюминий. Только по основным сегментам ожидается рост в 2,7 раза. Самые емкие рынки – транспорт и товары народного потребления, здесь прогнозируется трехкратный рост.

Перерабатывающие компании рассчитывают не столько на органическое увеличение потребления, сколько на меры стимулирования спроса: к 2021 году они должны дать 40-процентную прибавку к органическому росту. В частности, как отмечают в Алюминиевой ассоциации, дальнейшее импортозамещение подразумевает расширение производственных мощностей. Россия обладает значительным потенциалом для увеличения потребления алюминия, в первую очередь за счет развития технологий и освоения производства новых продуктов.

Еще один драйвер роста – экспорт. Объемы продажи за рубеж российских алюминиевых полуфабрикатов выросли со 167 тыс. т в 2015 году до 209 тыс. т в 2017 году. А вот импорт падает: с рекордных 220 тыс. т в 2014 году он снизился до 159 тыс. т в прошлом году.

3.2.3 Рынок вторичного алюминия России.

Доля вторичного алюминия в общемировом объеме потребления довольно высока – более одной трети. Сеть сборщиков и переработчиков алюминиевого лома охватывает весь мир благодаря довольно дешевому и доступному «входному билету»: для плавки алюминия нужна относительно невысокая температура, а следовательно – несложные и недорогие печи. Процесс, при должном подходе, довольно экологичен, главное – при предварительной сортировке лома готовый вторичный сплав можно получить за один заход, проведя и рафинирование, и легирование прямо в той же печи. Полученный металл будет обладать приемлемыми потребительскими свойствами и во многих случаях может быть пущен на производство конечных изделий без дополнительной переработки.

В российских реалиях проконтролировать, насколько тщательно соблюдается технология переработки, практически нереально. Поэтому наибольшим спросом пользуются сплавы с минимальной степенью очистки, от которых не ждут высокого качества и стабильности характеристик. Тем более что для раскисления сталей и производства ферросплавов вторичный алюминий со всеми своими примесями подходит без всяких вопросов.

Рынок вторичного алюминия зависит и от рынка алюминия в целом. Объем рынка вторичного алюминия в России в 2017 году увеличился на 22,8%. Общий показатель составил 610тыс. тонн.

Рис.6.  Динамика объемов производства вторичного алюминия в России.

Источник: Данные Международного института алюминия.

Экспортируется около 70% вторичного алюминия. Начиная с середины 90-х гг. возникло множество мелких переработчиков вторичного алюминия, которые, применяя примитивные технологии и оборудование, стали изготавливать сплавы типа АК5М2 (60% в структуре производства вторичных сплавов в России) и АВ87-АВ97 (20%) невысокого качества, которые на мировом рынке проигрывают в цене сплавам типа DIN 226 и рассматриваются как дешевое сырье для производства качественных вторичных сплавов.

Таблица №4. Структура потребления алюминиевых полуфабрикатов из вторичного сырья.

| № п/п | Область потребления | Прокат | Прессованные изделия | Литье |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство | 17% | 55% | 8% |
| 2 | Транспорт | 6% | 13% | 75% |
| 3 | Машиностроение | 10% | 13% | 12% |
| 4 | Упаковка | 56% | - | - |
| 5 | Электротехника | 2% | 7% | - |
| 6 | Прочее | 9% | 12% | 8% |

Ведущими отраслями являются пищевое машиностроение и промышленность, упаковка. Более половины проката используется для упаковки. В строительстве используется более половины прессованных изделий. Три четверти отливок применяется в транспортном машиностроении.

3.2.4 Динамика цены на Рынке алюминия.

Рис.7.  Динамика цен на алюминий (LME)

В 2017 году цена алюминия на LME (Лондонская биржа металлов) выросла на 22,7 % по сравнению с прошлым годом. Данный рост произошел на фоне масштабного сокращения мощностей в Китае и постоянного сокращения запасов на LME. В Китае рост себестоимости привел к тому, что существенная часть китайского алюминиевого производства находилась в конце 2017 года на грани рентабельности. Начало 2018 года оказалось богатым на события. В результате объявления США о введении пошлин на импорт алюминия и введения санкций против Российского производителя первичного алюминия АО «Русал» в апреле 2018 года цена алюминия на LME достигла 2 550 долларов США за тонну — почти своего шестилетнего максимума, закрепившись впоследствии на уровне 2 211 долларов США за тонну. По оценкам АКРА, в 2018–2019 годах средние цены на алюминий составят 2 050–2 150 долл./тн.

3.3 Конкуренция на рынке алюминия.

3.3.1 Мировые игроки рынка алюминия.

Рис.8. Топ 10 мировых производителей первичного алюминия.

На сегодняшний день крупнейшим производителем первичного алюминия в мире является российская компания РУСАЛ, созданная в 2000 году. Старейшим производителем металла в мире, также входящим в ТОП-10, является американская Alcoa. Еще один участник рейтинга – австралийско-британский концерн Rio Tinto, одна из крупнейших в мире диверсифицированных горнометаллургических компаний. Западную Европу в топ-листе производителей представляет норвежская Hydro. Компания тоже имеет более чем столетнюю историю: она была основана в 1905 году изначально для реализации проектов в гидроэнергетике и с тех пор выросла в крупный международный энергометаллургический холдинг. За последние несколько лет в список крупнейших upstream-производителей стремительно ворвалась целая плеяда китайских компаний – Chalco, Hongqiao, Xinfa, East Hope, и их доля постоянно растет.

3.3.2 Основные производители первичного алюминия в России.

Объединение крупных производителей привело к появлению лидера мировой алюминиевой промышленности - объединенной компании РУСАЛ. РУСАЛ, в состав которого включены крупнейшие алюминиевые заводы России, является монополистом по производству первичного алюминия на территории Российской Федерации.

Крупнейшие алюминиевые заводы находятся в Сибири: это обусловлено наличием возобновляемой гидроэлектроэнергии (например, Братская ГЭС, Красноярская ГЭС), а также богатыми месторождениями боксита, необходимого для производства.

Таблица №5. Основные производители первичного алюминия в России.

| № п/п | Фото | Наименование | Место нахождения | Мощность, тыс.тн./год | Численность, чел | Технология | Направление производства | Основной потребитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Кандалакшский алюминиевый завод (1951) | Мурманская обл., г. Кандалакша | 76 | 915 | Технология Содерберга | Первичный алюминий, слитки, катанка | Предприятия электротехнической отрасли |
| 2 |  | Новокузнецкий алюминиевый завод (1943г) | Кемеровская обл., г. Новокузнецк | 215 | 1500 | Технология Содерберга | Первичный алюминий, алюминиевые сплавы | Компании авиационной, автомобильной, строительной, электротехнической отрасли |
| 3 |  | Иркутский алюминиевый завод (1954) | Иркутская обл., г. Шелехов | 400 | 2400 | Технология Содерберга, технология обожженных анодов | Первичный алюминий, алюминиевые сплавы, катанка, лента | Компании авиационной, строительной, упаковочной, электротехнической отрасли |
| 4 |  | Саяногорский алюминиевый завод (1985) | Республика Хакассия, г. Саяногорск | 542 | 2300 | Электролизеры С-175, 255, 280, РА-300, 400,Технология обожженных анодов | Первичный алюминий, алюминиевые сплавы | Компании авиационной, автомобильной, строительной, электротехнической отрасли |
| 5 |  | Красноярский алюминиевый завод (1964) | Красноярский край, г. Красноярск | 1000 | 4200 | Технология Содерберга (использование сухого анода), экологический Содерберг | Первичный алюминий, сплавы, алюминий высокой чистоты |  |
| 6 |  | Братский алюминиевый завод (1966) | Иркутская обл., г. Братск | Более 1000 | 4000 | Технология Содерберга (использование сухого анода) | Первичный алюминий и изделия из него |  |

3.3.3 Основные производителе вторичного алюминия в России.

Таблица №6. Основные производители вторичного алюминия в России.

| № п/п | Фото | Наименование | Место расположения | Мощности, тыс. тн./год. | Численность, чел. | Площадь | Выручка, млн. руб. 2016 | Клиенты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | АО «Завод алюминиевых сплавов» | Московская обл., г. Подольск | 80 | 600 | 42 га | 2611 | Предприятия машиностроительной и металлургической отрасли |
| 2 |  | МК «МВС» ООО «Мордоввторсырье» | г.Саранск, респ. Мордовия | 72 | 500 | Общая площадь- 5га производство – 2 га | 777 | Honda Motors, Mitsubishi Corporation, Toyota Tsusho Corporation, Nissan Trading. "УГМК", "ОМК", "НЛМК", "ММК, "ТМК", "РУСАЛ" |
| 3 |  | Холдинг «Юг-Мет» | г. Аксай, Ростовская область | 60 | 2000 | 40 Филиалов на юге Урала | 1398 | SL Metals & Minerals Corporation (SLMMC), TOYOTA, NISSAN, Aurubis AG, Daiki Aluminium Industry Co., HYUNDAI, Mitsubishi Shoji Light Metal Sales Corporation, Trimet Aluminium AG, CRONIMET, Steelinvest Group, ALCAN |
| 4 |  | АО «Перцветмет» (АО "Пермские цветные металлы") | г. Пермь, Пермский край. | 50 | 204 | н/д | 3260 | Предприятия Японии, США, странах ЕЭС, Южной Америке, Индии, Австралии, Корее, Китае, Малайзии, "АО «АВТОВАЗ», заводы группы компании «СОЛЕРС», АЛЮТЕХ (95% экспорт) |
| 5 |  | Всеволожский завод алюминиевых сплавов (входит в ГК «Руссолит») | г. Санкт- Петербург, Ленинградская обл. | 45 | 400 | Общая пл.-10 га, производство- 3 га. | 7 300 | Предприятия машиностроительной и металлургической отрасли. (50% продукции на экспорт) |
| 6 | Производители вторичных алюминиевых сплавов Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - | ООО «НиКо+» | г. Ульяновск, Московское шоссе, 24 К | 1,8 | 23 | н/д | 209,5 | Предприятия машиностроительной и металлургической отрасли. |
| 6.2 | - | ООО «Пром-Гарант» | Ульяновская обл., с. Белый ключ, трасса Сызрань- Цивильск | 2 | 20 | н/д | 230,1 | Предприятия машиностроительной и металлургической отрасли. |
| 6.3 | - | ЗАО «Вторсплав» | г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22Е, стр.1 | 8,2 | 179 | н/д | 937 | Предприятия машиностроительной и металлургической отрасли. |
| 6.4 | - | ООО «Поволжский Алюминий» (ООО «Металл Сервс», ООО «Промрезурс») | Г. Ульяновск, пр-д Энергетиков, дом 14 | 3,7 | 9 | н/д | 424 | ООО «Поволжский Алюминий». Находится на стадии ликвидации с февр. 2019 года. |

В России действуют около 440 предприятий, перерабатывающих алюминиевый скрап. Основные производители указаны в таблице выше. Доля рынка данных предприятий достигает 50%. Остальные предприятия, созданные в основном за последние десятилетие, выпускают около 50% от общего объема производства вторичного алюминия. Большинство таких предприятий обладают мощностями 100-2000 тн. продукции в месяц. В большинстве случаев эти предприятия изготовляют низкосортные сплавы. Однако некоторые из них выпускают высококачественную продукцию.

3.4 Основные потребительские группы

- Потребителями алюминиевых сплавов будут являются автомобилестроительные заводы Российской Федерации: АО «ЗМЗ», АО «АВТОВАЗ», АО «КАМАЗ», АМО ЗИЛ и др.

- Зарубежные предприятия: Honda Motor Company, Toyota Motor Corporation, Mitsubishi Motors, Nissan Motor Co., Ltd. и др.

- Потребителями алюминиевых сплавов и катанки для раскисления стали будут являться ведущие предприятия черной металлургии Российской Федерации: АО «ММК», АО «Северсталь», АО «НЛМК», АО «Мечел», АО «НТМК», АО «Уральская сталь» и др.

- Потребителями электротехнической катанки будут являться кабельные предприятия Российской федерации: АО «Завод Москабель» , ПАО «Рыбинский кабельный завод», OOO «Дмитров-Кабель», ООО «Камский кабель», АО «Завод «Людиновокабель», АО «Смоленский Кабельный Завод», АО «Томсккабель» и т.д.

3.5 Планируемая доля рынка и методы реализации.

Реализация продукции будет осуществляться с использованием следующих методов продаж:

- Реализация продукции через компании-металлотрейдеры (посредник между производителем и потребителем). Компании металлотрейдеров организуют региональные оптовые склады, оказывают логистические услуги.

- Использование сети дистрибьюторов;

- Прямые поставки покупателям;

- Использование электронных торговых площадок Российской федерации. Планируемая география поставок- Центральный, Приволжский, Южный, Уральский ФО (радиус 1500 км от производственной площадки);

- Биржевая торговля. Основные сырьевые биржи: Лондонская биржа металлов, Чикагская сырьевая биржа, Нью-Йоркская товарная биржа.

Доставка продукции будет осуществляться воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

Планируемая доля рынка после выхода на проектные мощности:

- Планируемая доля Российского рынка производителей первичного алюминия и сплавов 2,2% (0,08 млн. тн./г.(максимальный объем реализации) / 3,6 млн. тн./г.(объем рынка РФ);

- Планируемая доля рынка Российской федерации вторичных алюминиевых сплавов 13% (0,08 млн. тн./г.(максимальный объем реализации) / 0,61 млн. тн./г.(объем рынка вторичного алюминия РФ).

Раздел 4. Технический план проекта

4.1 Общее описание создаваемого производства

В рамках инвестиционного проекта предполагается создать современный завод по производству вторичных алюминиевых сплавов. Технологический процесс включает в себя первичную переработку лома и отходов и металлургическую переработку алюминиевых сплавов. Общая площадь потребного земельного участка 12 га. Площадь зданий и сооружений – 4,3 га. Проектная производственная мощность завода – 80 000 тн./год. Общая численность персонала 332 чел.

4.2 Место реализации Инвестиционного проекта

Планируемое место размещения создаваемого производства- территории Особых экономических зон (ОЭЗ), индустриальных парков Приволжского федерального округа. Преимущество выбора места размещения:

- Наличие развитой инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение);

- Отсутствие или низкая стоимость подключения к инженерным сетям;

- Наличие земельных ресурсов;

- Наличие транспортной инфраструктуры (ж/д инфраструктура, дороги, аэропорт);

- Налоговые льготы и преференции.

Конкретное место расположения будет определено в процессе реализации Инвестиционного проекта.

Таблица №7. Варианты размещения производства на территории ОЭЗ и индустриальных парках.

| № | Показатель | ПОЭЗ | «Заволжье» | ТОСЭР «Димитровград» | ОЭЗ ППТ Алабуга | «Тольяттисинтез» | ЗМЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения | Ульян. обл., аэропорт Ульяновск- восточный | г. Ульяновск, Заволжский р-н. | Ульян. обл., г. Димитровград | Респ. Татарстан, г. Елабуга | Самарская обл., г.о. Тольятти | Нижегородская обл., г. Заволжье |
| 2 | Размер свободной территории, га | 400 | 197 | 175 | 1483 | 52 | 26,5 |
| 3 | Допустимый класс опасности | I,II,III,IV,V | II,III,IV,V | - | I | I,II,III,IV,V | I,II |
| 4 | Наличие присоединения к ж/д путям | Наличие ж/д путей на территории парка | Наличие ж/д путей на территории парка, 10 км. | 5 км. до ж/д станции | Да, наличие ж/д путей на территории парка | Да, наличие ж/д путей на территории парка. | Да, наличие ж/д путей на территории парка |
| 5 | Расстояние до федеральной трассы, км. | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 50 |
| 6 | Наличие аэропорта | Международный аэропорт «Ульяновск- восточный» | 4 км. до аэропорта | 80 км. до аэропорта | 45 км. до аэропорта | 60 км. | 60 км. |
| 7 | Расстояние до города | 14 км. г. Ульяновск | 0 | 0 | 5 км. | 0 | 0 |
| 8 | Стоимость продажи земельного участка | 13 368 руб./га- покупка, 4456 руб./га- аренда | Возможна аренда и продажа | Возможна аренда и продажа | 116 415 руб./га | - | 3 500 000 руб./га |
| 9 | Наличие производственных помещений | Да, 10000 кв.м. (9м.- высота потолков) | 2000 кв.м. (7,2 м – высота потолков) | Нет | 25000 кв./м.( 10м высота потолков) | 50 156 кв.м. (16,3 м высота потолков) | 130150 к.м. (11 м высота потолков) |
| 10 | Стоимость аренды производственных помещений, руб./кв.м./год | 2 400 | 2 400 | - | - | 1 800 | 1 416 |
| 11 | Свободная электрическая мощность, МВт | 17 | 10 | 10 | 280 | 70 | 8,3 |
| 12 | Стоимость подключения к электросетям, руб./МВт | 0 | 733 150 | 0 | 0 | - | - |
| 13 | Мощность по газу, куб.м./ч | 3 400 | 13 331 | нет | 90 000 | 10 000 | 12 000 |
| 14 | Тепловая энергия, Гкал/ч | нет | нет | 22,5 | Да 360, котельная | Да, 155, котельная | 50,5 |
| 15 | Водообеспечение, куб.м./ч. | 2600. | 665 | 50 | 670 | 1000 | 11 470 |
| 16 | Наличие канализации, очистных сооружений | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| 17 | Связь | Интернет оптоволокно | Телефон, оптоволоконный интернет. | Телефон, оптоволоконный интернет. | Телефон, оптоволоконный интернет. | Телефон, оптоволоконный интернет. | Телефон, оптоволоконный интернет. |
| 18 | Налоговые льготы |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | На прибыль | 3% на 10 лет | 16,5% | 0 | 2% | - | 4,5% |
| 18.2 | На имущество | 0% до 15 лет | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18.3 | На землю | 0% на 10 лет | 0 | 0 | 0 | - | 1% |
| 18.4 | Транспортный налог | 0% на 10 лет | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 18.5 | НДС | Не облагается | н/д | - | 0 | - | - |
| 19 | Благоприятность размещения | Могут располагаться предприятия биржевой торговли и производства. | Класс опасности предприятия (I) не соответствует требуемым | ТОСЭР существует, но инфраструктура парка пока не создана. | Соответствует всем критериям | Отсутствуют меры налоговой поддержки | Низкие меры поддержки |

* Примечание к таблице. Прочие Индустриальные парки Приволжского ФО не соответствуют по классу опасности предприятия.

4.3 Описание производственно- технологических процессов

Главными преимуществами рециклинга алюминия по сравнению с производством первичного металла являются экономия рудных и энергетических ресурсов, существенное снижение вредного воздействия на экологию и утилизация отходов потребления. В разных сферах потребления используются разные по химическому составу и свойствам алюминиевые сплавы, что существенно влияет на производственно-технологическую организацию переработки алюминиевого вторсырья.

1. Этап. Первичная переработка алюминиевого лома и отходов. Это приведение лома и отходов алюминия к дальнейшему металлургическому переделу. Алюминиевый лом и отходы подвергаются первичной переработке, проведение которой предусматривает следующие операции: сортировку, разделку, пакетирование, дробление, измельчение, сушку и обезжиривание, магнитную сепарацию и др.

Рис.9. Схема первичной переработки алюминиевого лома и отходов.

2. Этап. Металлургическая переработка лома и отходов. После предварительной подготовки лом и отходы подвергаются переработке в соответствующих плавильных агрегатах. Основные операции: плавление и перемешивание, подготовка расплава, разлив в изложницы, пакетирование.

Рис. 10. Схема металлургической переработки лома и отходов.

3 Этап. Контроль качества на всем этапе жизненного цикла изделия.

При производстве сплавов контролируется следующие параметры: масса, химический состав и наличие посторонних примесей в ломе и отходов, поступающих на плавку, порядок подачи шихты и его соответствие шихтовой карте, масса загружаемых компонентов, температурный режим, время отдельных операций, химический состав сплавов, его соответствие НТД.

Таблица №8. Схема контроля технологических параметров сплавов.

| Объект контроля | Контролируемый параметр | Методы измерений | Средство измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Приход сырья, лом отходы | Наличие взрывоопасных предметов | Визуально | - |
|  | Наличие радиации | Определение уровня радиации | Дизометр |
|  | Масса сырья | Определение массы | Платформенные весы |
|  | Качество сырья | Визуально | - |
|  | Химический состав | Определение кол-во компонентов | Полярограф |
| Подготовка сырья, стружка | Содержание масла, влаги, железа | Определение содержания компонентов | Специальные методики |
|  | Температура газа при сушке стружки | Замер температуры | Термопара ХК |
| Производства сплава, расплав | Масса составляющих | Определение содержания компонентов | Квантометры |
|  | Температура в печи | Замер температуры | Термопара |
| Разлив металла, расплав | Химический состав | Определение содержания компонентов | Квантометры |
|  | Температура расплава на желобе | Замер температуры | Термопара |
| Клеймение | Номер плавки | Визуально | - |
| Пакетирование | Качество упаковки | - | - |
| Взвешивание | Масса | Определение массы | Платформенные весы |
| Маркировка | Качество и правильность маркировки | Визуально | - |
| Отгрузка готовой продукции | Правильность оформления документации, качество крепления пакетов | Визуально | - |

4.4 Потребность в земельном участке.

Общая площадь потребного земельного участка около 12 га. Категория земель- земли промышленного назначения. Санитарно-защитная зона (СЗЗ)- 1000 метров. Подбор конкретного земельного участка будет осуществлен в процессе реализации Инвестиционного проекта. Ориентировочная стоимость приобретения около 57 млн. руб.

4.5 Потребность в зданиях и сооружениях.

Производственный комплекс будет состоять из здания ремонтно-обслуживающего цеха, складских, производственных, административных зданий общей площадью 43 тыс. кв.м. (4,3 га), оснащенный системами газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения. Ориентировочная стоимость строительства завода 800 млн.руб.

Таблица №9. Состав и структура помещений завода по производству вторичных алюминиевых сплавов.

| № п/п | Здания | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание цеха (2 цеха в одном здании) | 15 000 |
| 2 | Склад зап. частей | 300 |
| 3 | Вспомогательный склад готовой продукции | 2000 |
| 4 | Весовая | 12 000 |
| 5 | Складской комплекс | 3 000 |
| 6 | Склад готовой продукции | 10 000 |
| 7 | Административно-бытовой комплекс (2-3 этажа) | 650 |
| 8 | Итого: | 42 950 |

4.6 Потребное технологическое оборудование

Таблица №10. Перечень потребного технологического оборудования.

| № п/п | Фото | Наименование оборудования | Назначение | Поставщик | Потребление энергоносителей (на 1 ед.) | Кол-во | Стоимость всего, тыс.руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Оборудование по первичной переработке алюминиевого лома и отходов |  |  |  | - | 20 | 477 999 |
| 1 |  | Комплекс металлопереработки | Для шредирования, пакетирования, сортирования, пресса лома | Danieli Henschel | 800 кВт | 1 | 300 000 |
| 2 |  | Брикетировочный пресс серии HSB | для брикетирования стружки | ATM Maschinenbau GmbH | 240 кВт | 1 | 4 000 |
| 3 |  | Линия по переработке алюминиевых банок | Для переработки алюминиевых банок | Arcon Overseas Limited | 330 кВт | 4 | 120 000 |
| 4 |  | Валковый пресс пылевой для брикетирования шлака в гранулы | Для брикетирования шлака в гранулы | KOPPERN | 75кВт | 1 | 3 699 |
| 5 |  | Комплекс сортировки и переработки шлака | Для сортировки и переработки шлака | НПП "Томская электронная компания" | 330кВт | 1 | 43 000 |
| 6 |  | Бункера для подачи сыпучих материалов | Для приема, временного накапливания и подачу сыпучих материалов | ООО "Подъемно-транспортные механизмы" | - | 1 | 1 000 |
| 7 |  | Ленточные конвееры | Для транспортировки сыпучих грузов | ООО "Подъемно-транспортные механизмы" | 6,1 кВт | 10 | 5 000 |
| 8 |  | Бункер с задвижкой для сыпучих материалов | Для хранения и перегрузки сыпучих материалов | Завод "ПРОГРЕСС" г. Калуга | - | 1 | 1 300 |
| II | Оборудование по металлургической переработке лома и отходов |  |  |  | - | 33 | 1 498 650 |
| 9 |  | Плавильная двухкамерная статическая печь отражательного типа, емкостью 25т | для обеспечения циркуляции металла и его перекачки в печь-миксер | Stinchcombe Furnaces Groupe | 140 куб.м./т. Газа, 1400 куб.м./т воздуха | 2 | 822 000 |
| 10 |  | Статическая печь-миксер, емкостью 25т | для обеспечения циркуляции металла и его перекачки на разливку | Stinchcombe Furnaces Groupe |  | 2 |  |
| 11 |  | Опрокидывающие барабанные печи, емкостью 30т | для расплава мелкого и загрязненного лома | Аlcutec |  | 4 |  |
| 12 |  | Накопительные (подовые) печи-миксеры емкостью 30т | для обеспечения циркуляции металла и его перекачки на разливку | Аlcutec |  | 4 |  |
| 13 |  | Перелевные желоба | для перелива жидкого металла | Stinchcombe Furnaces Groupe | - | 5 |  |
| 14 |  | Барабанно-вращающая печь горизонтальная цилиндрическая | предназначены для сушки, обжига, спекания сыпучих материалов | ООО "Химтехнология" г. Екатеринбург | 120 кВт | 1 | 6 000 |
| 15 |  | Разливочно-прокатная линия | для производства алюминиевой катанки. | Continuus-Properzi | 715 кВт | 2 | 137 000 |
| 16 |  | Разливочная линия и пакетирования чушек | для выливки металла в изложницы, охлаждения, маркировки, послойной укладки , обвязки маркировки пакетов | НПП "Томская электронная компания" | 15 кВт электропривод, 89кВт нагрев изложниц | 3 | 357 750 |
| 17 |  | Конвеер для разлива алюминия в пирамидки и гранулы | для механизированной разливки жидких цветных металлов с целью получения товарных пирамидок и гранул | ООО "Завод индукционного оборудования" | 6,1 кВт | 2 | 6 000 |
| 18 |  | Загрузочная машина | для автоматизации процессов транспортирования и загрузки шихты | ООО "Завод индукционного оборудования" | 0,75 кВт | 1 | 2 000 |
| 19 |  | Система охлаждения конвейерной линии "вода-воздух | для охлаждения технологической воды в системах оборотного водоснабжения | ООО "Завод индукционного оборудования" | 400 куб.м./ч первичное; 150 куб.м/ч вторичное, 8кВт | 5 | 3 500 |
| 20 |  | Система улавливания пыли вредных веществ от плавильных печей и миксеров- накопителей | Для улавливания пыли | LUHR FILTRE GmbH CoKG | - | 1 | 164 400 |
| 21 |  | Система газоотвода и газоочистки | Для газоочистки | Dantherm Filtration | - | 1 |  |
| III | Подъемно-транспортное оборудование, ТС. |  |  |  | - | 21 | 122 400 |
| 22 |  | Краны мостовые двухбалочные общепромышленного назначения |  | ЗАО "Урал Шталь" | 38 кВт | 2 | 38 000 |
| 23 |  | Краны мостовые однобалочные общепромышленного назначения |  | ЗАО "Урал Шталь" | 18 кВт | 2 | 8 000 |
| 24 |  | Кран для перемещения рулонов |  | ЗАО "Урал Шталь" | 18 кВт | 2 | 7 000 |
| 25 |  | Кран Штабелер |  | ЗАО "Урал Шталь" | 18 кВт | 1 | 3 500 |
| 26 |  | Гидравлический многочелюстной грейфер |  | ЗАО "Урал Шталь" | 40 кВт | 1 | 20 000 |
| 27 |  | Многофункциональная машина обслуживания печи MFFTV с вращающей стрелой | для снятия окислительной пленки металла, для очищения печи от шлака | Techmo S.P.A | 104 кВт | 1 | 6 000 |
| 28 |  | Телескопический погрузчик JCB 535-140 Hi-Viz |  | ОП АО "ЛОНМАДИ" г. Самара | 85 л.с. | 1 | 3 500 |
| 29 |  | Вилочный погрузчик ANHUI HELI GROS CPQD 15 | г/п 1,5 тонны. | Склад.ру | 40 л.с. | 3 | 3 000 |
| 30 |  | Фронтальный погрузчик JCB 455ZX | г/п 5,5 тонн | ОП АО "ЛОНМАДИ" г. Самара | 221 л.с. | 1 | 3 500 |
| 31 |  | Промышленный вилочный погрузчик JCB TLT 25 | г/п 2,5 тонны. | ОП АО "ЛОНМАДИ" г. Самара | 56 л.с. | 1 | 1700 |
| 32 |  | Внедорожный погрузчик AUSA Серии С500HI | г/п 5 тонн | Склад.ру | 85 л.с. | 1 | 2300 |
| 33 |  | Перегружатели металлолома UMG ЭКСМАШ, SENNEBOGEN | г/п 18,5 тонн | ОП АО "ЛОНМАДИ" г. Самара | 118 л.с. | 1 | 4000 |
| 34 |  | Коммунальная машина МК2000 | Для уборки территории | ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" | 8 л/ч | 2 | 13 400 |
| 35 |  | Рельсовая передаточная тележка для катанки Werker | для транспортировки тяжелых крупногабаритных грузов | Всеволожский крановый завод | 4,5 кВт | 1 | 3 500 |
| 36 | - | Служебный автотранспорт | Для топ менеджмента | - | - | 1 | 5 000 |
| 37 | ВСЕГО: |  |  |  | - | 74 | 2 099 049 |

Примечание к таблице: Стоимость оборудования учитывает стоимость изготовления, доставки, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

4.7 Потребность в инженерной инфраструктуре

Таблица №11. Потребные мощности инженерной инфраструктуры Инвестиционного проекта.

| № п/п | Наименование | ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | МВт | 13,7 |
| 2 | Газоснабжение | Куб.м./ч | 3344,3 |
| 3 | Тепловая энергия | Гкал./ч | 27,5 |
| 4 | Водопотребление | Куб.м./ч | 369,7 |
| 5 | Водоотведение | Куб.м./ч | 295,8 |

Примечание к таблице: Расчет мощностей энергопотребления произведен при выходе на проектные мощности при 2-х сменном режиме работы.

Таблица №12. Расчет водопотребления и водоотведения.

| № п/п | Наименование потребителя | Кол-во потребителей |  | Фонд рабочего времени в год. дн. | Норматив водопотребления, л/сут. |  |  | Водопотребление м³/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | холодное | горячее | всего | холодное | горячее | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Вода техническая на технологию | шт. | 5,0 | 246 | 550 куб.м./ч | - | 0,0 | 1 841 950,0 | 0,0 | 1 841 950,0 |
| 2 | На хоз. питьевые нужды | чел | 332,0 | 246 | 14,0 | 11,0 | 25,0 | 14 408,8 | 898,4 | 15 307,2 |
|  | Итого водопотребление, водоотведение |  |  |  |  |  |  | 1 856 358,8 | 898,4 | 1 857 257,2 |

Продолжение таблицы №12.

| № п/п | Наименование потребителя | Стоки, м³/год |  | Тариф, руб./м³ с НДС |  |  | Расходы, тыс.руб./год с НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норматив | всего | холодное | горячее | стоки | холодное | горячее | стоки | всего |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Вода техническая на технологию | 80,0% | 1 473 560,0 | 12,6 |  | 17,6 | 23 126,1 | 0,0 | 25 890,4 | 49 016,5 |
| 2 | На хоз. питьевые нужды | 80,0% | 12 245,8 | 24,1 | 24,1 | 1,2 | 347,5 | 21,7 | 14,7 | 383,9 |
|  | Итого водопотребление, водоотведение | х | 1 485 805,8 | х | х | х | 23 473,6 | 21,7 | 25 905,1 | 49 400,4 |

Примечание к таблице: Расчет выполнен в соответствии с СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий. Тарифы водопотребления и водоотведения УМУП «Ульяновскводоканал» с 01.07.2018.

Таблица №13. Расчет потребления электроэнергии на технологию.

| № п/п | Наименование потребителя | кол-во потребителей |  | Номинальная мощность, кВт*ч |  | Фонд рабочего времени в год, дн. | Время работы,ч |  | К спроса | Расход э/э в год, кВт. | Тариф, руб кВт с НДС | Расходы, тыс.руб. с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед.изм. | кол-во | 1 ед. | сумма |  | сут. | год |  |  |  | в мес. | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Оборудование первичной переработки лома и отходов | шт | 19 | - | 2 826,0 | 246 | 16,0 | 3 345,6 | 0,8 | 7 563 732,5 | 4,5 | 2 836,4 | 34 036,8 |
| 2 | Оборудование металлургической переработки лома и отходов | шт | 25 | - | 933,0 | 246 | 16,0 | 3 345,6 | 0,8 | 2 497 022,0 | 4,5 | 936,4 | 11 236,6 |
| 3 | Подъемно-транспортное оборудование, ТС. | шт | 9 | - | 210,5 | 246 | 16,0 | 3 345,6 | 0,5 | 352 124,4 | 4,5 | 132,0 | 1 584,6 |
|  | Итого |  | 53 | 0,0 | 3 969,5 | х | 48 | 10 037 | х | 10 412 879 | х | 3 905 | 46 858 |

Примечание к таблице: Тарифы на электроэнергию «Ульяновскэнерго» с 01.07.2018г.

Таблица №14. Расчет потребления электроэнергии на освещение

| № п/п | Наименование помещения | Размер помещения, м |  |  | Площадь помещения, кв.м. | Кз (коэф. запаса) | Норматив освещенности, Лк |  | Коэффициент отражения |  |  | Индекс помещения | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина | длина | высота |  |  | на 1 кв.м. | всего | потолок | стены | пол |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Производственные помещения | х | х | 16,00 | 15 000 | 1,50 | 200 | 3 000 000 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 3,95 | 0,61 |
| 2 | Складские помещения | х | х | 16,00 | 27 300 | 1,50 | 200 | 5 460 000 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 5,41 | 0,62 |
| 3 | Административные помещения | х | х | 2,80 | 650 | 1,25 | 500 | 325 000 | 0,80 | 0,50 | 0,30 | 5,16 | 0,78 |
|  | Итого |  |  |  | 42 950 | х | х | 8 785 000 | х | х | х | х | х |

Продолжение таблицы №14.

| № п/п | Наименование помещения | Характеристики 1-го светильника |  |  | Кол-во светильников | Суммарная мощность, кВт | Период искуственного освещения, ч/год | Коэффициент одновременности работы | КПД сети | Тариф, руб кВт с НДС | Расходы, тыс.руб. с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во ламп | световой поток, лм | мощность, кВт |  |  |  |  |  |  | в мес. | в год |
| 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Производственные помещения | 1 | 10 790 | 83 | 684 | 56,77 | 3 940 | 0,90 | 0,95 | 4,5 | 79,5 | 953,6 |
| 2 | Складские помещения | 1 | 10 790 | 83 | 1 225 | 101,68 | 3 940 | 0,90 | 0,95 | 4,5 | 142,3 | 1 707,8 |
| 3 | Административные помещения | 1 | 3 540 | 30 | 148 | 4,44 | 3 940 | 0,90 | 0,95 | 4,5 | 6,2 | 74,6 |
|  | Итого | 3 | х | х | 2 057 | 163 | х |  |  | х | 228 | 2 736 |

Примечание к таблице: В проекте подобран промышленный светодиодный светильник типа DS-PROM 83БАП и офисный светильник DS-OFFICE 30.

Таблица №15.  Расчет объема потребления сжатого воздуха

| № п/п | Наименование потребителя | Максимальный объем производства, тн./год | Норматив расхода сжатого воздуха, куб.м./тн. | Годовой расход сжатого воздуха, тыс.куб.м./год | Фонд рабочего времени | Часовой расход сжатого воздуха, куб.м./ч | Электрическая мощность компрессорной станции, кВт | К спроса | Объем потребления э/э, МВт/год | Тариф, руб кВт с НДС | Расходы, тыс.руб. с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в мес. | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Плавильное отделение металлургической переработки лома и отходов | 80 000,0 | 1 400,0 | 112 000 | 3 349,0 | 33 442 | 4 032 | 0,5 | 6 751,6 | 4,5 | 2 531,8 | 30 382,1 |
|  | Итого | 80 000 | 1 400,0 | 112 000 | 3 349 | 33 442 | 4 032 | х | 6 752 | 4,5 | 2 532 | 30 382 |

Примечание к таблице: Сжатый воздух требуется для плавки алюминиевой шихты в металлургических печах.

Таблица №16. Расчет системы вентиляции

| № п/п | Наименование помещения | Размер помещения, м |  |  |  | Нормативная кратность воздухообмена | Производительность воздухообмена, куб.м./ч |  | Мощность вентилятора, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота | объем, куб.м. |  | приточка | вытяжка | приточка | вытяжка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Производственные помещения | х | х | 16 | 240 000 | 3 | 720 000 | 720 000 | 93 | 93 |
| 2 | Складские помещения | х | х | 16 | 436 800 | 2 | 873 600 | 873 600 | 84 | 84 |
| 3 | Административные помещения | х | х | 2,80 | 1 820 | 2 | 3 640 | 3 640 | 0,25 | 0,25 |

Продолжение таблицы №16.

| № п/п | Наименование помещения | Потребление э/э вентиляторами |  |  |  | Тариф, руб кВт с НДС | Расходы, тыс.руб. с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К спроса | годовой фонд рабочего времени,ч | приточка, кВт в год | вытяжка, кВт в год |  | в мес. | в год |
| 1 | 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| 1 | Производственные помещения | 0,3 | 8 760 | 244 667 | 244 667 | 4,5 | 184 | 2 202 |
| 2 | Складские помещения | 0,3 | 8 760 | 220 579 | 220 579 | 4,5 | 165 | 1 985 |
| 3 | Административные помещения | 0,3 | 8 760 | 657 | 657 | 4,5 | 0,493 | 6 |
|  | Итого | х | х | 465 903 | 465 903 | х | 349 | 4 193 |

Таблица №17. Расчет объемов потребления природного газа на технологию

| № п/п | Наименование потребителя | Максимальный объем производства, тн./год | Норматив расхода природного газа, куб.м./тн. | Годовой расход природного газа, тыс.куб.м./год | Фонд рабочего времени, ч | Часовой расход природного газа, куб.м./ч | Тариф, руб куб.м. с НДС | Расходы, тыс.руб. с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в мес. | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Плавильное отделение металлургической переработки лома и отходов | 80 000,0 | 140,0 | 11 200 | 3 349,0 | 3 344,3 | 6,5 | 6 057,3 | 72 688,0 |
| Итого |  | 80 000 | 140,0 | 11 200 | 3 349 | 3 344 | 6,5 | 6 057 | 72 688 |

Примечание к таблице: Природный газ необходим для участка плавильных печей производства металлургической переработки лома и отходов.

Таблица №18. Расчет объема потребления тепловой энергии (отопление)

| № п/п | Наименование помещения | Размер помещения, м |  |  |  | Нормативная кратность воздухообмена | Производительность воздухообмена, куб.м./ч | Разница температур, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота | объем, куб.м. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Производственные помещения | 150 | 100 | 16 | 240 000 | 3 | 720 000 | 44 |
| 2 | Складские помещения | 150 | 182 | 16 | 436 800 | 2 | 873 600 | 44 |
| 3 | Административные помещения | 50 | 13 | 3 | 1 820 | 2 | 3 640 | 44 |
|  | Итого |  |  |  | 678 620 | х | 1 597 240 | х |

Продолжение таблицы №18.

| № п/п | Наименование помещения | Объемная теплоемкость воздуха Вт·ч/м³/°С | Мощность/ Объем потребления |  | Период отопления, ч | Тариф, руб ГКал с НДС | Расходы, тыс.руб. с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Гкал/ч |  |  | в мес. | в год |
| 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Производственные помещения | 0,336 | 11 | 12 | 5 040 | 2 113,4 | 10 988 | 131 860 |
| 2 | Складские помещения | 0,336 | 13 | 15 | 5 040 | 2 113,4 | 13 332 | 159 990 |
| 3 | Административные помещения | 0,336 | 0,054 | 0,063 | 5 040 | 2 113,4 | 55,552 | 667 |
|  | Итого | х | 24 | 27,5 | 3 276 | х | 24 376 | 292 516 |

Примечание к таблице: Стоимость тарифа определена на основе приказа министерства развития и конкуренции Ульяновской обл.от 12.12.2017 №06-501

Таблица №19. Расчет затрат на ГСМ.

| № п/п | Наименование потребителя | Кол-во, ед. | Норматив расхода топлива, л./маш.ч. | Фонд рабочего времени, маш.ч. | Расход топлива в год, л. | Цена 1 . топлива, руб. с НДС | Расходы, тыс.руб. с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в мес. | в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Погрузочно-разгрузочная техника, ТС | 11 | 4 | 3349 | 147356 | 41 | 503 | 6 042 |

4.8 Потребность в транспортной инфраструктуре

Таблица №20.  Потребность в транспортной инфраструктуре

| № п/п | Наименование объекта | Потребность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием | 2-хполосные с асфальтовым покрытием, IV технической категории. |
| 2 | Железная дорога | Наличие подъездных путей к ж/д. Близость к станции погрузки/разгрузки. |
| 3 | Аэропорт | Международный аэропорт, средних и тяжелых транспортных самолетов в радиусе 30 км. |

4.9 Потребность в сырье и материалах

Таблица №21. Основное сырье и материалы, необходимы при изготовлении продукции.

| № п/п | Наименование основного материала | Стоимость за 1 тн, $ США | Стоимость за 1 тн. руб. с НДС. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алюминий нелегированный (электротехнический), марки А999, А995, А99, А97, А95, А0, АД1, А7, А6 | 1250 | 85 625 |
| 2 | Лом пищевой, марки Д1, В65, Д18, АД31, АД | 1250 | 85 625 |
| 3 | Лом профиль, марки Д16, Амг1, Д16П, Д19 | 1250 | 85 625 |
| 4 | Лом моторка, марки АМ4, АМ5, АК12, АК9, АК5М2, АК8М3 | 1400 | 95 900 |
| 5 | Алюминиевые банки | 1000 | 68 500 |
| 6 | Стружка алюминиевая I-III гр. Стружка после обработки следующих материалов А999, А99, А97, А95, А0, АД0, АД1, А7, А6, Д1, В65, Д18, АД31, АД, Д16, АМг1, Д16П, Д19 | 1000 | 68 500 |
| 7 | Стружка алюминиевая IV-V гр. Стружка после обработки следующих марок сплавов: АМ4, АМ5, АК12, АК9, Ак5М2, АК8М3 | 1000 | 68 500 |
| 8 | Стружка алюминиевая VI-X гр. Стружка алюминиевая смешанная, в т.ч. с высоким содержанием магния, цинка. | 1000 | 68 500 |
| 9 | Средняя стоимость алюминиевого лома | 1220 | 83 570 |
| 10 | Медный лом | 5200 | 356 200 |
| 11 | Флюсовая соль (0,2% от расплава) | - | 25 000 |
| 12 | Легирующие элементы, в т.ч. | - |  |
| 13 | кремний | - | 150 000 |
| 14 | Прочая лигатура | - | 350 000 |

Примечание к таблице: Курс ЦБ РФ на 06.09.18 - 68,5руб./$ США.

4.10 Проектные мощности производства

Проектная мощность завода- выпуск до 80 000 тн. продукции в год при 2-х сменном режиме работы, 8-ми часовой рабочий день.

Таблица №22. Фонд рабочего времени и мощности производства.

| № п/п | Наименование | 1 сменный режим работы | 2-х сменный режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный фонд рабочего времени (246 раб.дн. * 8 ч. * кол-во смен), ч/год | 1970 | 3 940 |
| 2 | Эффективный фонд рабочего времени (для оборудования) НФРВ * 0,85 (Коэффициент учитывающий плановый и предупредительный ремонт и обслуживание), ч/год | 1674,5 | 3 349 |
| 3 | Максимальный объем выпуска продукции тн./год, в т.ч. | 40 000 | 80 000 |
| 3.1 | Чушка, слитки, пирамидки, гранулы и т.д., тн./год | 25 000 | 50 000 |
| 3.2 | Катанка, тн./год | 15 000 | 30 000 |

  - Прогнозный план производства

Таблица №23. Прогнозный план производства.

| №п/п | наименование | ед.изм. | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подготовка производства |  | выход производства на проектную мощность |  |  |
| 1 | Алюминиевые полуфабрикаты |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Годовая производственная мощность | тн. | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1.2 | Уровень использования | % | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% |
| 1.3 | Объем производства | тн. | 0 | 0 | 60 000 | 80 000 | 80 000 |

Продолжение таблицы №23.

| №п/п | наименование | ед.изм. | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | работа производства согласно проектной мощности |  |  |  |
| 1 | Алюминиевые полуфабрикаты |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Годовая производственная мощность | тн. | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 1.2 | Уровень использования | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.3 | Объем производства | тн. | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |

4.12 Лицензирование и сертификация

Для осуществления деятельности по производству вторичных алюминиевых сплавов необходимо получение следующих лицензий и сертификатов:

- Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности;

- Лицензия на осуществление деятельности- эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности;

- Лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных металлов;

- Сертификат соответствия требованиям СМК ГОСТ Р ИСО 9001.

Раздел 5. Организационный план проекта

5.1 Количество инженерно-технического, производственного, управленческого персонала, необходимого для реализации Инвестиционного проекта.

Таблица №24. Потребный персонал.

| № | Должность | Кол-во персонала | Заработная плата, руб. /мес. | Годовой ФОТ, руб. | Страховые отчисления руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный офис |  | 84 | х | 44 448 000 | 13 601 088 |
| Дирекция |  |  |  |  |  |
| 1 | Генеральный директор | 1 | 300 000 | 3 600 000 | 1 101 600 |
| 2 | Зам. ген. директора по общим вопросам | 1 | 180 000 | 2 160 000 | 660 960 |
| 3 | Зам. ген. директора по производству | 1 | 180 000 | 2 160 000 | 660 960 |
| 4 | Зам. ген. директора по коммерческим вопросам | 1 | 230 000 | 2 760 000 | 844 560 |
| 5 | Секретарь-референт | 1 | 30 000 | 360 000 | 110 160 |
| Итого: |  | 5 | х | 11 040 000 | 3 378 240 |
| Бухгалтерия |  |  |  |  |  |
| 6 | Главный бухгалтер | 1 | 90 000 | 1 080 000 | 330 480 |
| 7 | Зам. главного бухгалтера | 1 | 70 000 | 840 000 | 257 040 |
| 8 | Бухгалтер | 4 | 30 000 | 1 440 000 | 440 640 |
| 9 | Экономист планово-экономического отдела | 3 | 30 000 | 1 080 000 | 330 480 |
| Итого: |  | 9 | х | 4 440 000 | 1 358 640 |
| Юридический отдел |  |  |  |  |  |
| 10 | Начальник юридического отдела | 1 | 60 000 | 360 000 | 110 160 |
| 11 | Зам. начальника юридического отдела | 1 | 45 000 | 270 000 | 82 620 |
| 12 | Юрисконсульт | 3 | 30 000 | 540 000 | 165 240 |
| Итого: |  | 5 | 135 000 | 1 170 000 | 358 020 |
| Отдел лицензирования и сертификации |  |  |  |  |  |
| 13 | Начальник отдела | 1 | 60 000 | 360 000 | 110 160 |
| 14 | Зам. начальника отдела | 1 | 45 000 | 270 000 | 82 620 |
| 15 | Менеджер | 2 | 30 000 | 360 000 | 110 160 |
| Итого: |  | 4 | х | 990 000 | 302 940 |
| Инженерно-технический отдел |  |  |  |  |  |
| 16 | Главный инженер | 1 | 85 000 | 1 020 000 | 312 120 |
| 17 | Зам. главного инженера | 1 | 60 000 | 720 000 | 220 320 |
| 18 | Главный энергетик | 1 | 70 000 | 840 000 | 257 040 |
| 19 | Энергетик | 1 | 60 000 | 720 000 | 220 320 |
| 20 | Инженер по экологии | 1 | 40 000 | 480 000 | 146 880 |
| 21 | Инженер по охране труда | 1 | 40 000 | 480 000 | 146 880 |
| 22 | Инженер по производственной части | 1 | 60 000 | 720 000 | 220 320 |
| Итого: |  | 7 | х | 4 980 000 | 1 523 880 |
| Маркетинговый отдел |  |  |  |  |  |
| 23 | Начальник отдела | 1 | 60 000 | 720 000 | 220 320 |
| 24 | Зам. начальника отдела | 1 | 45 000 | 540 000 | 165 240 |
| 25 | Маркетолог | 1 | 35 000 | 420 000 | 128 520 |
| 26 | Аналитик | 3 | 35 000 | 1 260 000 | 385 560 |
| Итого: |  | 6 | х | 2 940 000 | 899 640 |
| Отдел продаж |  |  |  |  |  |
| 27 | Начальник отдела | 1 | 75 000 | 900 000 | 275 400 |
| 28 | Зам. начальника отдела | 1 | 60 000 | 720 000 | 220 320 |
| 29 | Менеджер по работе с клиентами | 4 | 40 000 | 1 920 000 | 587 520 |
| 30 | Менеджер по работе с биржей | 1 | 40 000 | 480 000 | 146 880 |
| 31 | Менеджер по логистике | 2 | 35 000 | 840 000 | 257 040 |
| Итого: |  | 9 | х | 4 860 000 | 1 487 160 |
| Отдел информационных технологий (IT) |  |  |  |  |  |
| 32 | Начальник отдела | 1 | 60 000 | 720 000 | 220 320 |
| 33 | Зам. начальника отдела | 1 | 45 000 | 540 000 | 165 240 |
| 34 | Специалист IT | 2 | 30 000 | 720 000 | 220 320 |
| 35 | Программист | 3 | 30 000 | 1 080 000 | 330 480 |
| Итого: |  | 7 | х | 3 060 000 | 936 360 |
| Административно-хозяйственный отдел |  |  |  |  |  |
| 36 | Начальник отдела | 1 | 60 000 | 720 000 | 220 320 |
| 37 | Зам. начальника отдела | 1 | 45 000 | 540 000 | 165 240 |
| 38 | Менеджер по закупкам | 1 | 30 000 | 360 000 | 110 160 |
| 39 | Специалист по недвижимому имуществу | 1 | 25 000 | 300 000 | 91 800 |
| 40 | Делопроизводитель | 3 | 18 000 | 648 000 | 198 288 |
| 41 | Зав. хозяйством | 1 | 35 000 | 420 000 | 128 520 |
| 42 | Специалист по телефонной связи | 1 | 25 000 | 300 000 | 91 800 |
| 43 | Специалист по кадрам | 2 | 22 000 | 528 000 | 161 568 |
| 44 | Зав. складом | 1 | 35 000 | 420 000 | 128 520 |
| 45 | Архивариус | 1 | 20 000 | 240 000 | 73 440 |
| 46 | Электрик | 1 | 30 000 | 360 000 | 110 160 |
| 47 | Сантехник | 1 | 30 000 | 360 000 | 110 160 |
| 48 | Уборщица служебного помещения | 2 | 18 000 | 432 000 | 132 192 |
| 49 | Разнорабочие | 2 | 20 000 | 480 000 | 146 880 |
| 50 | Водитель | 2 | 25 000 | 600 000 | 183 600 |
| Итого: |  | 21 | х | 6 708 000 | 2 052 648 |
| Служба безопасности и охрана |  |  |  |  |  |
| 51 | Начальник отдела | 1 | 50 000 | 600 000 | 183 600 |
| 52 | Зам. начальника отдела | 1 | 35 000 | 420 000 | 128 520 |
| 53 | Инспектор службы безопасности | 5 | 30 000 | 1 800 000 | 550 800 |
| 54 | Охрана | 4 | 30 000 | 1 440 000 | 440 640 |
| Итого: |  | 11 | х | 4 260 000 | 1 303 560 |
| Предприятие |  | 248 | х | 108 300 000 | 37 312 200 |
| Административный корпус |  |  |  |  |  |
| 55 | Управляющий директор | 1 | 200 000 | 2 400 000 | 734 400 |
| 56 | Зам. управляющего директора | 1 | 120 000 | 1 440 000 | 440 640 |
| 57 | Зам. управляющего директора по производству | 1 | 120 000 | 1 440 000 | 440 640 |
| 58 | Секретарь-референт | 1 | 25 000 | 300 000 | 91 800 |
| 59 | Специалист по кадрам | 1 | 22 000 | 264 000 | 80 784 |
| 60 | Юрисконсульт | 2 | 35 000 | 840 000 | 257 040 |
| Итого: |  | 7 | х | 6 684 000 | 2 045 304 |
| Бухгалтерия |  |  |  |  |  |
| 61 | Главный бухгалтер | 1 | 70 000 | 840 000 | 257 040 |
| 62 | Зам. главного бухгалтера | 1 | 55 000 | 660 000 | 201 960 |
| 63 | Бухгалтер | 1 | 30 000 | 360 000 | 110 160 |
| 64 | Экономист планово-экономического отдела | 3 | 30 000 | 1 080 000 | 330 480 |
| Итого: |  | 6 | х | 2 940 000 | 899 640 |
| Инженерно-технические работники |  |  |  |  |  |
| 65 | Главный инженер | 1 | 75 000 | 900 000 | 275 400 |
| 66 | Инженер по производственному оборудованию и коммуникациям | 1 | 40 000 | 480 000 | 146 880 |
| 67 | Инженер приемно-сортировочного участка | 1 | 40 000 | 480 000 | 146 880 |
| 68 | Инженер литейного участка | 1 | 40 000 | 480 000 | 146 880 |
| 69 | Инженер по техническому контролю | 1 | 40 000 | 480 000 | 146 880 |
| 70 | Инженер по пожарной и технической безопасности | 1 | 40 000 | 480 000 | 146 880 |
| 71 | Инженер по охране труда | 1 | 40 000 | 480 000 | 146 880 |
| 72 | Инженер по экологии | 1 | 40 000 | 480 000 | 146 880 |
| 73 | Инженер-технолог по эксплуатации оборудования | 1 | 35 000 | 420 000 | 128 520 |
| 74 | Инженер-технолог по эксплуатации коммуникаций | 2 | 35 000 | 840 000 | 257 040 |
| 75 | Главный энергетик | 1 | 60 000 | 720 000 | 220 320 |
| 76 | Инженер-технолог по энергетике | 2 | 40 000 | 960 000 | 293 760 |
| Итого: |  | 14 | х | 7 200 000 | 2 203 200 |
| Производственный корпус |  |  |  |  |  |
| 77 | Начальник цеха | 1 | 60 000 | 720 000 | 263 520 |
| 78 | Начальник смены | 2 | 40 000 | 960 000 | 351 360 |
| 79 | Мастер участка | 4 | 35 000 | 1 680 000 | 614 880 |
| 80 | Зам. нач. цеха | 2 | 40 000 | 960 000 | 351 360 |
| 81 | Оператор т/с для снятия окислительной пленки | 2 | 35 000 | 840 000 | 307 440 |
| 82 | Оператор телескопического погрузчика JCB 535-140 | 2 | 35 000 | 840 000 | 307 440 |
| 83 | Оператор телескопического погрузчика JCB 455ZX | 2 | 35 000 | 840 000 | 307 440 |
| 84 | Водитель вилочного погрузчика | 6 | 35 000 | 2 520 000 | 922 320 |
| 85 | Водитель внедорожного погрузчика | 2 | 35 000 | 840 000 | 307 440 |
| 86 | Оператор перегружателя металлолома | 8 | 35 000 | 3 360 000 | 1 229 760 |
| 87 | Оператор загрузочной установки лома | 2 | 35 000 | 840 000 | 307 440 |
| 88 | Оператор оборудования по производству катанки | 4 | 35 000 | 1 680 000 | 614 880 |
| 89 | Оператор крана мостового двухбалочного | 4 | 35 000 | 1 680 000 | 614 880 |
| 90 | Оператор крана для перемещения рулонов | 2 | 35 000 | 840 000 | 307 440 |
| 91 | Оператор крана штабелера | 2 | 35 000 | 840 000 | 307 440 |
| 92 | Рабочие участка сортировки лома | 12 | 35 000 | 5 040 000 | 1 844 640 |
| 93 | Рабочие участка переработки лома | 20 | 35 000 | 8 400 000 | 3 074 400 |
| 94 | Литейщики | 24 | 45 000 | 12 960 000 | 4 743 360 |
| 95 | Укладчики разливочной линии и пакетирования чушек | 12 | 35 000 | 5 040 000 | 1 844 640 |
| 96 | Укладчики разливочно-прокатной линии | 4 | 35 000 | 1 680 000 | 614 880 |
| 97 | Укладчики на конвейере для разливки алюминия в пирамидки | 4 | 35 000 | 1 680 000 | 614 880 |
| 98 | Укладчики на разливочной машине для производства гранул | 4 | 35 000 | 1 680 000 | 614 880 |
| 99 | Персонал по обслуживанию систем по улавливанию пыли и газоотвода | 6 | 35 000 | 2 520 000 | 922 320 |
| 100 | Электрик | 6 | 35 000 | 2 520 000 | 922 320 |
| 101 | Слесарь по ТО и ремонту оборудования | 6 | 35 000 | 2 520 000 | 922 320 |
| 102 | Слесарь по ТО ремонту т/с | 8 | 35 000 | 3 360 000 | 1 229 760 |
| 103 | Сварщик | 2 | 35 000 | 840 000 | 307 440 |
| 104 | Мастер участка ж/д путей | 1 | 35 000 | 420 000 | 153 720 |
| 105 | Рабочие по обслуживанию и ремонту ж/д путей | 4 | 30 000 | 1 440 000 | 527 040 |
| Итого: |  | 158 | х | 69 540 000 | 25 451 640 |
| Лаборатория |  |  |  |  |  |
| 106 | Лаборант | 2 | 25 000 | 600 000 | 183 600 |
| 107 | Контролер ОТК | 2 | 25 000 | 600 000 | 183 600 |
| Итого: |  | 4 | х | 1 200 000 | 367 200 |
| Складской комплекс |  |  |  |  |  |
| 108 | Зав. складом сырья | 1 | 35 000 | 420 000 | 128 520 |
| 109 | Работник склада сырья | 4 | 25 000 | 1 200 000 | 367 200 |
| 110 | Зав. складом готовой продукции | 1 | 35 000 | 420 000 | 128 520 |
| 111 | Работник склада готовой продукции | 6 | 25 000 | 1 800 000 | 550 800 |
| 112 | Кладовщик | 2 | 25 000 | 600 000 | 183 600 |
| Итого: |  | 14 | 145000 | 4 440 000 | 1 358 640 |
| Обслуживающий персонал |  |  |  |  |  |
| 113 | Начальник АХО | 1 | 50 000 | 600 000 | 183 600 |
| 114 | Зам. начальника АХО | 1 | 40 000 | 480 000 | 146 880 |
| 115 | Специалист по учету недвижимого имущества | 1 | 30 000 | 360 000 | 110 160 |
| 116 | Заведующий хозяйством | 1 | 35 000 | 420 000 | 128 520 |
| 117 | Делопроизводитель | 2 | 20 000 | 480 000 | 146 880 |
| 118 | Специалист по телефонной связи | 1 | 25 000 | 300 000 | 91 800 |
| 119 | Специалист по снабжению | 2 | 35 000 | 840 000 | 257 040 |
| 120 | Архивариус | 1 | 20 000 | 240 000 | 73 440 |
| 121 | Уборщица служебных помещений | 2 | 18 000 | 432 000 | 132 192 |
| 122 | Уборщица производственного корпуса | 4 | 18 000 | 864 000 | 264 384 |
| 123 | Уборщик территории комплекса | 2 | 20 000 | 480 000 | 146 880 |
| 124 | Зав. складом | 1 | 35 000 | 420 000 | 128 520 |
| 125 | Экспедитор | 1 | 30 000 | 360 000 | 110 160 |
| 126 | Сантехник | 2 | 30 000 | 720 000 | 220 320 |
| 127 | Разнорабочие | 2 | 25 000 | 600 000 | 183 600 |
| Итого: |  | 24 | х | 7 596 000 | 2 324 376 |
| IT персонал |  |  |  |  |  |
|  | Начальник отдела | 1 | 60 000 | 720 000 | 220 320 |
|  | Зам. начальника отдела | 1 | 40 000 | 480 000 | 146 880 |
|  | Специалист IT | 5 | 35 000 | 2 100 000 | 642 600 |
| Итого: |  | 7 | х | 3 300 000 | 1 009 800 |
| Охрана |  |  |  |  |  |
|  | Начальник охраны | 1 | 50 000 | 600 000 | 183 600 |
|  | Зам. начальника охраны | 1 | 40 000 | 480 000 | 146 880 |
|  | Охрана | 12 | 30 000 | 4 320 000 | 1 321 920 |
| Итого: |  | 14 | х | 5 400 000 | 1 652 400 |
| ВСЕГО |  | 332 | Х | 152 748 000 | 50 913 288 |

Примечание к таблице: Уровень з/п установлен на основе среднемесячной з/п на рынке труда Ульяновской области в ценах 2018г.

5.2 План-график реализации основных мероприятий Инвестиционного проекта

Раздел 6. Финансовый план Инвестиционного проекта

6.1 Основные принятые допущения для построения финансовой модели

- Организационно-правовая форма- Общество с ограниченной ответственностью (ООО);

- Основной вид деятельности по ОКВЭД 38.32.4 «Обработка отходов лома цветных металлов»

- Данный инвестиционный проект предусматривает размещение производства на территории ОЭЗ и индустриальных парков (ИП). Условия размещения предусматривают систему налоговых льгот и низкую стоимость приобретения земельных участков. Для учета возможных рисков по отсутствию свободных мест размещения производства в ОЭЗ и ИП все расчеты предусматривают полные инвестиционные вложения в основные фонды на общих рыночных условиях и общеустановленные НК ставки налогов и неналоговых сборов;

- Валюта расчетов- рубли;

- Горизонт планирования- 10 лет;

- Шаг расчетов- календарный год;

- Курс доллара США 68,5 руб., курс Евро 79,5 руб. (на 06.09.18). В расчетах принято допущение, что на протяжении всего горизонта планирования будет отсутствовать резкое колебание курсов валют;

- Цена реализации алюминиевых сплавов принята равной 2000$ за 1 тн. В расчетах принято допущение, что на протяжении всего горизонта планирования цена алюминия на фондовых рынках будет расти в среднем на 3% ежегодно при отсутствии резкого изменения конъюнктуры рынка;

- Система налогообложения- ОСНО;

- Ставка дисконтирования- 10%;

- НДФЛ- 13%;

- Страховые отчисления 36,6%- для основных производственных рабочих, 30,6% для прочего персонала, в т.ч.:

- Пенсионный фонд- 22%;

- Фонд социального страхования- 2,9%;

- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования- 5,1%;

- Отчисления в ФСС от несчастных случаев и проф. заболеваний- 0,6% (класс профессионального риска 6);

- Дополнительные отчисления в ПФ- 6% за вредные условия труда, подкласс 3.3 (для основных производственных рабочих);

- Налог на прибыль - 20%;

- Земельный налог- 1,5%  от кадастровой стоимости земельного участка. Рыночная и кадастровая стоимость приравнены;

- Налог на имущество- 2,2% ;

- НДС- 20% (поправки  законодательство вступят в силу с января 2019 г.);

- В Инвестиционных расходах предусматривается резерв под возможное удорожание стоимости Инвестиционного проекта и финансировании строительства внешней инженерной инфраструктуры (котельные, насосные станции, электростанции и т.д.) в размере 15% от общего объема капитальных вложений.

- Затраты и цены проиндексированы в соответствии с прогнозом Минэкономразвития до 2030г.

Таблица №25. Сведения об инфляции.

| наименование | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цены на готовую продукцию | 100,0 | 105,3 | 105,4 | 102,6 | 102,7 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| заработная плата | 100,0 | 103,4 | 103,5 | 104,9 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| сырье и материалы | 100,0 | 102,9 | 104,7 | 104,0 | 103,5 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
| топливо и энергия | 100,0 | 103,7 | 103,3 | 103,1 | 103,5 | 104,9 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 |
| прочие затраты | 100,0 | 102,9 | 104,7 | 104,0 | 103,5 | 103,6 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |

6.2 Инвестиционные расходы

Таблица №26. Общие инвестиционные затраты, тыс.руб. с НДС.

| № п/п | Категория инвестиций | Годы и этапы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |  |
|  |  | Строительно-монтажные работы |  | Освоение |  |  | Полная производственная мощность |  |  |  |  |  |
| 1 | Первоначальные фиксированные инвестиции в основные фонды, в .ч. | 2 652 382 | 907 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 559 859 |
| 1.1. | Земельный участок | 57 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 000 |
| 1.2. | Здания и сооружения | 640 000 | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 000 |
| 1.3. | Проектно-сметная документация | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 000 |
| 1.4. | Технологическое оборудование | 1 383 654 | 592 995 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 976 649 |
| 1.5. | Энергетическое оборудование и сети | 471 048 | 117 762 | - | - | - | - | - | - | - | - | 588 810 |
| 1.6. | Погрузочно-разгрузочная техника и ТС | 85 680 | 36 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 400 |
| 2 | Прирост оборотного капитала | 0 | 418 530 | 329 427 | 80 694 | 29 530 | 32 387 | 31 418 | 32 543 | 33 704 | 9 914 | 998 148 |
| 3 | Фонд з/п проектной команды* | 6 420 | 6 638 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 058 |
| 4 | Общие инвестиции** | 2 658 802 | 1 332 645 | 329 427 | 80 694 | 29 530 | 32 387 | 31 418 | 32 543 | 33 704 | 9 914 | 4 571 065 |

Примечание к таблице:

1. Стоимость оборудования учитывает затраты на его изготовление, доставку, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

2. Условия оплаты: 70% авансовый платеж после заключения договора поставки, 30% оплата после сообщения о готовности отгрузки с завода-изготовителя;

3. Расчет финансирования оборотного капитала представлен в разделе «Потребность в оборотном капитале»

4. Фонд заработной платы проектной команды (Ген. Директор, Главный бухгалтер, Гл. инженер, юрист) на время подготовки производства (1 и 2 год). В дальнейших расчетах учитываются в операционной деятельности.

6.3 Источники финансирования Инвестиционного проекта

Источник финансирования инвестиционных вложений в основные фонды и потребного финансирования оборотного капитала на 2-ой год- средства инвестора. Финансирование прироста оборотного капитала- за счет собственных средств создаваемой компании.

6.4 Доходы от продаж

Таблица №27. Планируемый объем выручки от реализации Инвестиционного проекта.

|  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего отгружено, тн | 0 | 0 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 620 000 |
| Алюминиевые полуфабрикаты | 0 | 0 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 620 000 |
| Цена 1 тн., тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминиевые полуфабрикаты | 114,17 | 120,22 | 126,71 | 130,00 | 133,51 | 138,19 | 143,02 | 148,03 | 153,21 | 158,57 |  |
| Выручка, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алюминиевые полуфабрикаты | 0 | 0 | 7 602 555 | 10 400 295 | 10 681 103 | 11 054 941 | 11 441 864 | 11 842 330 | 12 256 811 | 12 685 800 | 87965698 |
| Всего выручка | 0 | 0 | 7 602 555 | 10 400 295 | 10 681 103 | 11 054 941 | 11 441 864 | 11 842 330 | 12 256 811 | 12 685 800 | 87 965 698 |

Рис.11. Планируемый объем отгруженной продукции                                 Рис.12. Прогноз выручки от реализации проекта (тыс. руб.без НДС)

6.5 Затраты на выпуск продукции

Таблица №28. Затраты на сырье и материалы.

| № п/п | наименование | ед.изм. | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы сырья и материалов на 1 т. годных алюминиевых сплавов, в т.ч. | т. руб. | 94,5 | 97,3 | 101,8 | 105,9 | 109,6 | 113,6 | 117,5 | 121,7 | 125,9 | 130,3 |
| 1.1. | н.р. Аl лом и отходы | т/т.г. | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 1.2. | цена сырья | руб./т | 70 822 | 72 876 | 76 301 | 79 353 | 82 130 | 85 087 | 88 065 | 91 147 | 94 338 | 97 639 |
| 1.3. | затраты на Al лом и отходы на1т. годного литья | т. руб. | 90,7 | 93,3 | 97,7 | 101,6 | 105,1 | 108,9 | 112,7 | 116,7 | 120,8 | 125,0 |
| 1.4. | н.р. легирующие элементы | т/т.г. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.5. | цена сырья | руб./т | 127 119 | 130 805 | 136 953 | 142 431 | 147 416 | 152 723 | 158 068 | 163 601 | 169 327 | 175 253 |
| 1.6. | затраты на легирующие элементы | т. руб. | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 |
| 1.7. | н.р. флюсы | т/т.г. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1.8. | цена сырья 3 | руб./т | 21 186 | 21 801 | 22 825 | 23 739 | 24 569 | 25 454 | 26 345 | 27 267 | 28 221 | 29 209 |
| 1.9. | затраты на флюсы | т. руб. | 0,064 | 0,065 | 0,068 | 0,071 | 0,074 | 0,076 | 0,079 | 0,082 | 0,085 | 0,088 |
| 2 | Материальные затраты на выпуск продукции | т.руб. | 0 | 0 | 6 110 544 | 8 473 287 | 8 769 852 | 9 085 567 | 9 403 562 | 9 732 686 | 10 073 330 | 10 425 897 |

Примечание к таблице: В расчетах использованы следующие нормативы норм расхода для составления баланса металлов:

1. Для получения 1 тн. годного литья необходимо загрузить 1,31 тн. сырья (97,6%- лом и отходы, 2,2%- легирующие элементы, 0,2%- флюсы);

2. Норматив выхода годного литья 76,2%, шлаки и механические потери 21% , угар 2,8%.

Таблица №29. Фонд оплаты труда сотрудников.

| № п/п | наименование | Всего по штату | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные производственные рабочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность, чел. | 158 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
| 1.2. | ФОТ, тыс.руб. в год. | 69 540 | 0 | 0 | 74 421 | 77 026 | 80 800 | 84 759 | 87 980 | 91 411 | 94 976 | 98 680 |
| 2 | Вспомогательные рабочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Численность, чел. | 88 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 2.3. | ФОТ, тыс.руб. | 29 604 | 0 | 0 | 31 682 | 32 791 | 34 398 | 36 083 | 37 454 | 38 915 | 40 433 | 42 009 |
| 3 | Административный персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность, чел. | 71 | 4,00 | 4,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
| 3.2. | ФОТ, тыс.руб. | 45 804 | 6 420 | 6 638 | 49 019 | 51 421 | 53 375 | 55 457 | 57 619 | 59 866 | 62 201 | 64 627 |
| 4 | Коммерческий персонал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Численность, чел. | 15 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4.2. | ФОТ, тыс.руб. | 7 800 | 0 | 0 | 8 347 | 8 757 | 9 089 | 9 444 | 9 812 | 10 195 | 10 592 | 11 005 |
| 5 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Численность, чел. | 332 | 4 | 4 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 5.2. | ФОТ, тыс.руб. | 152 748 | 6 420,00 | 6 638,28 | 163 469,38 | 169 993,94 | 177 661,69 | 185 742,47 | 192 865,59 | 200 387,35 | 208 202,45 | 216 322,35 |

Примечание к таблице: Численность и ФОТ указаны нарастающим итогом.

1. Основные производственные рабочие (1 кат.)- персонал производственного корпуса;

2. Вспомогательные рабочие- работники лаборатории, складского комплекса, работники АХО, охрана;

3. Административный персонал-дирекция, юридический отдел, инженерно-технические работники, IT отдел, отдел сертификации и лицензирования;

4. Коммерческий персонал- сотрудники маркетингового отдела и отдела продаж.

Таблица №30. Затраты на топливо и энергию, тыс.руб. без НДС.

| № п/п | Наименование | ед.изм. | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подготовка производства |  | выход производства на проектную мощность |  |  | работа производства согласно проектной мощности |  |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей |  | % | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 1 | ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ | т.руб. | 0 | 0 | 43 617 | 50 380 | 52 144 | 54 699 | 58 035 | 61 575 | 65 331 | 69 317 | 455 098 |
| 1.1. | Водопотребление оборотная вода на технологию | т.руб. | 0 | 0 | 15 746 | 21 645 | 22 403 | 23 500 | 24 934 | 26 455 | 28 068 | 29 781 | 192 531 |
| 1.1.1. | Объем потребления | куб.м. | 0 | 0 | 1 381 463 | 1 841 950 | 1 841 950 | 1 841 950 | 1 841 950 | 1 841 950 | 1 841 950 | 1 841 950 | 14 275 113 |
| 1.1.2. | тариф | руб./куб.м. | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | 12,8 | 13,5 | 14,4 | 15,2 | 16,2 |  |
| 1.2. | Водопотребление на хоз. нужды | т.руб. | 0,0 | 0,0 | 335,2 | 345,6 | 357,6 | 375,2 | 398,1 | 422,3 | 448,1 | 475,4 | 3 157 |
| 1.3. | Водоотведение | т.руб. | 0 | 0 | 27 536 | 28 390 | 29 383 | 30 823 | 32 703 | 34 698 | 36 815 | 39 060 | 259 409 |
| 2 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ Э/Э | т.руб. | 0 | 0 | 31 904 | 43 857 | 45 392 | 47 616 | 50 521 | 53 603 | 56 872 | 60 342 | 390 106 |
| 2.1. | Объем потребления | кВт | 0 | 0 | 7 809 659 | 10 412 879 | 10 412 879 | 10 412 879 | 10 412 879 | 10 412 879 | 10 412 879 | 10 412 879 | 80 699 811 |
| 2.2. | тариф | руб./кВт | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |  |
| 3 | Э/Э НА ОСВЕЩЕНИЕ | т.руб. | 0 | 0 | 2 484 | 2 561 | 2 650 | 2 780 | 2 950 | 3 130 | 3 321 | 3 523 | 23 399 |
| 4 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | т.руб. | 0 | 0 | 3 807 | 3 925 | 4 062 | 4 261 | 4 521 | 4 797 | 5 089 | 5 400 | 35 861 |
| 5 | ОТОПЛЕНИЕ | т.руб. | 0 | 0 | 265 550 | 273 783 | 283 365 | 297 250 | 315 382 | 334 620 | 355 032 | 376 689 | 2 501 671 |
| 6 | ПРИРОДНЫЙ ГАЗ | т.руб. | 0 | 0 | 49 490 | 68 033 | 70 414 | 73 864 | 78 370 | 83 151 | 88 223 | 93 604 | 605 149 |
| 6.1. | Объем потребления | т.куб.м./год | 0 | 0 | 8 400 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 86 800 |
| 6.2. | тариф | руб. | 5,5 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 7,9 | 8,4 | 67 |
| 7 | СЖАТЫЙ ВОЗДУХ | т.руб. | 0 | 0 | 20 686 | 28 436 | 29 432 | 30 874 | 32 757 | 34 755 | 36 875 | 39 125 | 252 940 |
| 7.1. | Объем потребления | МВт | 0 | 0 | 5 064 | 6 752 | 6 752 | 6 752 | 6 752 | 6 752 | 6 752 | 6 752 | 52 325 |
| 7.2. | тариф | руб. | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |  |
| 8 | ДИЗ ТОПЛИВО, ГСМ | т.руб. | 0 | 0 | 4 113 | 5 655 | 5 853 | 6 139 | 6 514 | 6 911 | 7 333 | 7 780 | 50 298 |
| 8.1. | Объем потребления | л/год | 0 | 0 | 110 517 | 147 356 | 147 356 | 147 356 | 147 356 | 147 356 | 147 356 | 147 356 | 1 142 009 |
| 8.2. | тариф | руб./л. | 34,7 | 36,0 | 37,2 | 38,4 | 39,7 | 41,7 | 44,2 | 46,9 | 49,8 | 52,8 |  |
| 9 | Итого | т.руб. | 0 | 0 | 415 361 | 470 144 | 486 599 | 510 442 | 541 579 | 574 615 | 609 667 | 646 856 | 4 255 262 |

Примечание к таблице: см. раздел «Технический план»

Таблица №31. Расчет амортизационных отчислений.

| № п/п | Наименование основных фондов | Норма амортизации, лет | Годы и этапы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  | Износ | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Здания и сооружения, включая СМР | 30 | 22 598,9 | 22 598,9 | 22 598,9 | 22 598,9 | 22 598,9 | 22 598,9 | 22 598,9 | 22 598,9 | 180 791,0 | 497 175,1 |
| 2 | Технологическое оборудование, включая СМР | 10 | 167 512,6 | 167 512,6 | 167 512,6 | 167 512,6 | 167 512,6 | 167 512,6 | 167 512,6 | 167 512,6 | 1 340 101,0 | 335 025,3 |
| 3 | Энергетическое оборудование и сети | 15 | 33 266,1 | 33 266,1 | 33 266,1 | 33 266,1 | 33 266,1 | 33 266,1 | 33 266,1 | 33 266,1 | 266 128,8 | 232 862,7 |
| 4 | Погрузочно-разгрузочная техника и ТС | 7 | 14 818,4 | 14 818,4 | 14 818,4 | 14 818,4 | 14 818,4 | 14 818,4 | 14 818,4 |  | 103 728,8 | 0,0 |
| 5 | Итого |  | 238 196,0 | 238 196,0 | 238 196,0 | 238 196,0 | 238 196,0 | 238 196,0 | 238 196,0 | 223 377,6 | 1 890 749,6 | 1 065 063,1 |

Примечание к таблице:

1. Здания и сооружения относятся к 10-ой амортизационной группе со сроком полезного использования до 30 лет;

2. Технологическое оборудование относится к 5-ой амортизационной группе со сроком полезного использования 10 лет;

3. Энергетическое оборудование относится к 6-ой амортизационной группе со сроком полезного использования 15 лет;

4. Погрузочно-разгрузочная техника и ТС относятся к 4-ой амортизационной группе со сроком полезного использования 7 лет.

5. Начисление амортизации- линейное.

Расчет прочих затрат:

1. Затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования приняты в расчете 5% от балансовой стоимости оборудования;

2. Представительские расходы и затраты на рекламу приняты в размере 10% и 20% соответственно от ФОТ коммерческого персонала;

3. Прочие затраты в статье затрат «Управленческие расходы» принят в размере 5% от ФОТ административного персонала. В статью включаются канцелярские расходы, расходы на связь и интернет, услуги банка и др. организаций и т.д.

См. разд. 6.7 «Прогнозный бюджет доходов и расходов»

6.6 Потребность в оборотном капитале

Таблица №32. Финансирование прироста оборотного капитала.

| № п/п | Показатели | ед. изм. | Годы и этапы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год |  |
|  |  |  | Строительно-монтажные работы |  | Освоение |  |  | Полная производственная мощность |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем производства | тн. | 0 | 0 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 620 000 |
| 2 | Среднесуточный выпуск | тн. | 0,0 | 0,0 | 164,4 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 | 219,2 |  |
| 3 | Запасы материалов с месячным опережением (стр. 3.1 х стр. 3.2 х стр. 2) | тыс.руб. | 0 | 418 530 | 580 362 | 600 675 | 622 299 | 644 080 | 666 622 | 689 954 | 714 103 | 714 103 | 5 650 728 |
| 3.1. | Стоимость материалов на 1 тн. готовой продукции | тыс.руб. | 94,5 | 97,3 | 101,8 | 105,9 | 109,6 | 113,6 | 117,5 | 121,7 | 125,9 | 130,3 |  |
| 3.2. | Норма запасов | сутки | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 4 | Объем незавершенного производства (стр.4.1 х стр.2 х стр. 4.2 х стр. 4.3) | тыс.руб. | 0 | 0 | 76 378 | 103 633 | 107 239 | 111 148 | 115 150 | 119 304 | 123 613 | 128 084 | 884 550 |
| 4.1. | Длительность производственного цикла | сутки | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |
| 4.2. | Себестоимость 1 тн. без амортизации | тыс.руб. | 0 | 0 | 113 | 115 | 119 | 123 | 128 | 133 | 137 | 142 |  |
| 4.3. | Коэффициент готовности незавершенного производства | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |
| 5 | Складские запасы готовой продукции (стр. 5.1 х стр.2 х стр.4.2) | тыс.руб. | 0 | 0 | 93 002 | 126 190 | 130 580 | 135 340 | 140 214 | 145 271 | 150 518 | 155 962 | 1 077 077 |
| 5.1. | Норма запаса готовой продукции | сутки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 6 | Потребность в оборотных средствах (стр.3+стр.4+стр.5) | тыс.руб. | 0 | 418 530 | 749 741 | 830 498 | 860 118 | 890 568 | 921 987 | 954 530 | 988 234 | 998 148 | 7 612 355 |
| 7 | Прирост оборотных средств | тыс.руб. | 0 | 418 530 | 331 211 | 80 756 | 29 620 | 30 450 | 31 418 | 32 543 | 33 704 | 9 914 | 998 148 |

6.7 Прогнозный бюджета доходов и расходов Инвестиционного проекта.

Таблица №33. Прогнозный бюджет доходов и расходов, тыс.руб. без НДС.

| ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алюминиевые полуфабрикаты | 0 | 0 | 7 602 555 | 10 400 295 | 10 681 103 | 11 054 941 | 11 441 864 | 11 842 330 | 12 256 811 | 12 685 800 | 87 965 698 |
| Выручка от реализации | 0 | 0 | 7 602 555 | 10 400 295 | 10 681 103 | 11 054 941 | 11 441 864 | 11 842 330 | 12 256 811 | 12 685 800 | 88 949 516 |
| СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата ОПР | 0 | 0 | 74 421 | 77 026 | 80 800 | 84 759 | 87 980 | 91 411 | 94 976 | 98 680 | 690 054 |
| Заработная плата вспомогат. рабочих | 0 | 0 | 31 682 | 32 791 | 34 398 | 36 083 | 37 454 | 38 915 | 40 433 | 42 009 | 293 764 |
| Страховые отчисления | 0 | 0 | 36 933 | 38 225 | 40 098 | 42 063 | 43 662 | 45 364 | 47 134 | 48 972 | 342 452 |
| Сырье и материалы | 0 | 0 | 6 110 544 | 8 473 287 | 8 769 852 | 9 085 567 | 9 403 562 | 9 732 686 | 10 073 330 | 10 425 897 | 72 074 726 |
| Амортизация | 0 | 0 | 238 196 | 238 196 | 238 196 | 238 196 | 238 196 | 238 196 | 238 196 | 223 378 | 1 890 750 |
| Технологическая э/э | 0 | 0 | 31 904 | 43 857 | 45 392 | 47 616 | 50 521 | 53 603 | 56 872 | 60 342 | 390 106 |
| Освещение | 0 | 0 | 2 484 | 2 561 | 2 650 | 2 780 | 2 950 | 3 130 | 3 321 | 3 523 | 23 399 |
| Теплоснабжение | 0 | 0 | 265 550 | 273 783 | 283 365 | 297 250 | 315 382 | 334 620 | 355 032 | 376 689 | 2 501 671 |
| Вентиляция | 0 | 0 | 3 807 | 3 925 | 4 062 | 4 261 | 4 521 | 4 797 | 5 089 | 5 400 | 35 861 |
| Газоснабжение | 0 | 0 | 49 490 | 68 033 | 70 414 | 73 864 | 78 370 | 83 151 | 88 223 | 93 604 | 605 149 |
| Водоснабжение и водоотведение | 0 | 0 | 43 617 | 50 380 | 52 144 | 54 699 | 58 035 | 61 575 | 65 331 | 69 317 | 455 098 |
| Сжатый воздух | 0 | 0 | 20 686 | 28 436 | 29 432 | 30 874 | 32 757 | 34 755 | 36 875 | 39 125 | 252 940 |
| Топливо и ГСМ | 0 | 0 | 4 113 | 5 655 | 5 853 | 6 139 | 6 514 | 6 911 | 7 333 | 7 780 | 50 298 |
| ТО и ремонт оборудования | 0 | 0 | 113 892 | 113 892 | 113 892 | 113 892 | 113 892 | 113 892 | 113 892 | 113 892 | 911 139 |
| Себестоимость продаж | 0 | 0 | 7 027 319 | 9 450 046 | 9 770 547 | 10 118 044 | 10 473 796 | 10 843 007 | 11 226 038 | 11 608 608 | 36 365 957 |
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (убыток) | 0 | 0 | 575 236 | 950 248 | 910 555 | 936 897 | 968 069 | 999 323 | 1 030 773 | 1 077 191 | 3 372 937 |
| КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная коммерческого персонала | 0 | 0 | 8 347 | 8 757 | 9 089 | 9 444 | 9 812 | 10 195 | 10 592 | 11 005 | 77 241 |
| Страховые отчисления | 0 | 0 | 2 554 | 2 679 | 2 781 | 2 890 | 3 002 | 3 120 | 3 241 | 3 368 | 23 636 |
| Представительские расходы | 0 | 0 | 835 | 876 | 909 | 944 | 981 | 1 019 | 1 059 | 1 101 | 7 724 |
| Реклама | 0 | 0 | 1 669 | 1 751 | 1 818 | 1 889 | 1 962 | 2 039 | 2 118 | 2 201 | 15 448 |
| Коммерческие расходы | 0 | 0 | 13 406 | 14 063 | 14 597 | 15 167 | 15 758 | 16 373 | 17 011 | 17 675 | 124 050 |
| УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата админ. персонала | 6 420 | 6 638 | 49 019 | 51 421 | 53 375 | 55 457 | 57 619 | 59 866 | 62 201 | 64 627 | 466 644 |
| Страховые отчисления | 1 965 | 2 031 | 15 000 | 15 735 | 16 333 | 16 970 | 17 632 | 18 319 | 19 034 | 19 776 | 142 793 |
| Налог на имущество | 0 | 0 | 57 832 | 52 917 | 48 003 | 43 089 | 38 174 | 33 260 | 28 346 | 23 431 | 325 052 |
| Земельный налог | 0 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 7 695 |
| Транспортный налог | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640 |
| Прочее | 321 | 332 | 2 451 | 2 571 | 2 669 | 2 773 | 2 881 | 2 993 | 3 110 | 3 231 | 23 332 |
| Управленческие расходы | 8 706 | 9 857 | 125 236 | 123 579 | 121 314 | 119 223 | 117 241 | 115 374 | 113 626 | 112 001 | 966 156 |
| ПРИБЫЛЬ (убыток) ОТ ПРОДАЖ | (8 706) | (9 857) | 436 593 | 812 607 | 774 644 | 802 508 | 835 069 | 867 576 | 900 136 | 947 516 | 6 358 087 |
| Прибыль до налогообложения | (8 706) | (9 857) | 436 593 | 812 607 | 774 644 | 802 508 | 835 069 | 867 576 | 900 136 | 947 516 | 6 358 087 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 87 319 | 162 521 | 154 929 | 160 502 | 167 014 | 173 515 | 180 027 | 189 503 | 1 275 330 |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | (8 706) | (9 857) | 349 275 | 650 085 | 619 715 | 642 007 | 668 056 | 694 061 | 720 109 | 758 013 | 5 082 757 |
| Рентабельность,% | 0,00% | 0,00% | 4,59% | 6,25% | 5,80% | 5,81% | 5,84% | 5,86% | 5,88% | 5,98% | 5,78% |
| Нераспределенная прибыль | -8 706 | -9 857 | 349 275 | 650 085 | 619 715 | 642 006 | 668 056 | 694 061 | 720 109 | 758 013 | 5 082 757 |

6.8 Прогноз бюджета движения денежных средств Инвестиционного проекта.

Таблица №34. Прогнозный бюджет движения денежных средств, тыс.руб. с НДС.

| № п/п | Наименование | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подготовка производства |  | выход производства на проектную мощность |  |  | работа производства согласно проектной мощности |  |  |  |  |  |
| Операционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления, всего |  | 0 | 0 | 9 123 066 | 12 480 354 | 12 817 323 | 13 265 930 | 13 730 237 | 14 210 796 | 14 708 173 | 15 222 959 | 105 558 838 |
| 1 | Реализация произведенной продукции | 0 | 0 | 9 123 066 | 12 480 354 | 12 817 323 | 13 265 930 | 13 730 237 | 14 210 796 | 14 708 173 | 15 222 959 | 105 558 838 |
| Платежи, всего |  | -8 706 | 432 261 | -8 123 746 | -11 460 483 | -11 952 032 | -12 373 577 | -12 810 998 | -13 265 276 | -13 736 309 | -14 227 714 | -97 526 579 |
| 2 | Заработная плата | -6 420 | -6 638 | -163 469 | -169 994 | -177 662 | -185 742 | -192 866 | -200 387 | -208 202 | -216 322 | -1 527 704 |
| 3 | Страховые отчисления | -1 965 | -2 031 | -54 487 | -56 640 | -59 212 | -61 923 | -64 296 | -66 803 | -69 409 | -72 115 | -508 881 |
| 4 | Сырье и материалы | 0 | 0 | -7 332 652 | -10 167 945 | -10 523 823 | -10 902 680 | -11 284 274 | -11 679 224 | -12 087 997 | -12 511 076 | -86 489 671 |
| 5 | Технологическая э/э | 0 | 0 | -38 284 | -52 628 | -54 470 | -57 139 | -60 625 | -64 323 | -68 247 | -72 410 | -468 128 |
| 6 | Освещение | 0 | 0 | -2 981 | -3 073 | -3 180 | -3 336 | -3 540 | -3 756 | -3 985 | -4 228 | -28 079 |
| 7 | Теплоснабжение | 0 | 0 | -318 661 | -328 539 | -340 038 | -356 700 | -378 458 | -401 544 | -426 039 | -452 027 | -3 002 006 |
| 8 | Вентиляция | 0 | 0 | -4 568 | -4 709 | -4 874 | -5 113 | -5 425 | -5 756 | -6 107 | -6 480 | -43 033 |
| 9 | Газоснабжение | 0 | 0 | -59 388 | -81 639 | -84 497 | -88 637 | -94 044 | -99 781 | -105 867 | -112 325 | -726 179 |
| 10 | Водоснабжение и водоотведение | 0 | 0 | -52 340 | -60 456 | -62 572 | -65 638 | -69 642 | -73 890 | -78 398 | -83 180 | -546 117 |
| 11 | Сжатый воздух | 0 | 0 | -24 823 | -34 124 | -35 318 | -37 049 | -39 308 | -41 706 | -44 250 | -46 950 | -303 528 |
| 12 | Топливо и ГСМ | 0 | 0 | -4 936 | -6 786 | -7 023 | -7 367 | -7 817 | -8 293 | -8 799 | -9 336 | -60 358 |
| 13 | ТО и ремонт оборудования | 0 | 0 | -136 671 | -136 671 | -136 671 | -136 671 | -136 671 | -136 671 | -136 671 | -136 671 | -1 093 366 |
| 14 | Представительские расходы | 0 | 0 | -1 002 | -1 051 | -1 091 | -1 133 | -1 177 | -1 223 | -1 271 | -1 321 | -9 269 |
| 15 | Реклама | 0 | 0 | -2 003 | -2 102 | -2 181 | -2 266 | -2 355 | -2 447 | -2 542 | -2 641 | -18 538 |
| 16 | Налог на имущество | 0 | 0 | -57 832 | -52 917 | -48 003 | -43 089 | -38 174 | -33 260 | -28 346 | -23 431 | -325 052 |
| 17 | Земельный налог | 0 | -855 | -855 | -855 | -855 | -855 | -855 | -855 | -855 | -855 | -7 695 |
| 18 | Транспортный налог | 0 | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -640 |
| 19 | Налог на прибыль | 0 | 0 | -87 319 | -162 521 | -154 929 | -160 502 | -167 014 | -173 515 | -180 027 | -189 503 | -1 275 330 |
| 20 | Прочее | -321 | -332 | -2 451 | -2 571 | -2 669 | -2 773 | -2 881 | -2 993 | -3 110 | -3 231 | -23 332 |
| 21 | НДС | 0 | 442 117 | 221 057 | -135 182 | -252 884 | -254 883 | -261 496 | -268 767 | -276 107 | -283 531 | -1 069 676 |
| ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕР. ДЕЯТ-ТИ |  | -8 706 | 432 261 | 999 320 | 1 019 871 | 865 291 | 892 353 | 919 239 | 945 520 | 971 864 | 995 245 | 8 032 259 |
| Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Платежи, всего |  | -2 652 382 | -1 326 007 | -331 211 | -80 756 | -29 620 | -30 450 | -31 418 | -32 543 | -33 704 | -9 914 | -4 558 007 |
| 22 | Приобретение основных фондов | -2 652 382 | -907 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 559 859 |
| 23 | Прирост оборотного капитала | 0 | -418 530 | -331 211 | -80 756 | -29 620 | -30 450 | -31 418 | -32 543 | -33 704 | -9 914 | -998 148 |
| ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТ. ДЕЯТ-Т. |  | -2 652 382 | -1 326 007 | -331 211 | -80 756 | -29 620 | -30 450 | -31 418 | -32 543 | -33 704 | -9 914 | -4 558 007 |
| Финансовая деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступления, всего |  | 2 661 088 | 893 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 554 834 |
| 24 | Средства Инвестора | 2 661 088 | 893 746 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 554 834 |
| Платежи, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИН. ДЕЯТ-ТИ |  | 2 661 088 | 893 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 554 834 |
| ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (ЧДП) |  | 0 | 0 | 668 109 | 939 114 | 835 671 | 861 903 | 887 821 | 912 977 | 938 160 | 985 331 | 7 029 085 |
| ЧДП ДЛЯ ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА |  | -2 661 088 | -893 746 | 668 109 | 939 114 | 835 671 | 861 903 | 887 821 | 912 977 | 938 160 | 985 331 | 3 474 251 |

6.9 Структура налоговых отчислений и неналоговых платежей.

Таблица №34. Структура налоговых отчислений и неналоговых платежей.

| № п/п | Вид налога | ставка, % | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Налог на прибыль | 20,0% | 0 | 0 | 87 319 | 162 521 | 154 929 | 160 502 | 167 014 | 173 515 | 180 027 | 189 503 | 1 275 330 |
| 2 | Налог на имущество | 2,2% | 0 | 0 | 57 832 | 52 917 | 48 003 | 43 089 | 38 174 | 33 260 | 28 346 | 23 431 | 325 052 |
| 2.1. | Налогооблагаемая база | тыс.руб. | 0 | 0 | 2 628 706 | 2 405 329 | 2 181 951 | 1 958 574 | 1 735 196 | 1 511 818 | 1 288 441 | 1 065 063 | 14 775 078 |
| 3 | НДС | 20,0% | 0 | -442 117 | -221 057 | 135 182 | 252 884 | 254 883 | 261 496 | 268 767 | 276 107 | 283 531 | 1 069 676 |
| 3.1. | НДС от реализации продукции | 20,0% | 0 | 0 | 1 520 511 | 2 080 059 | 2 136 221 | 2 210 988 | 2 288 373 | 2 368 466 | 2 451 362 | 2 537 160 | 17 593 140 |
| 3.2. | НДС от приобретения товаров, материалов | 20,0% | 54 | 55 | 1 330 127 | 1 813 716 | 1 876 401 | 1 944 417 | 2 014 370 | 2 086 935 | 2 162 214 | 2 240 313 | 15 468 600 |
| 3.3. | НДС от инвестиционных затрат | 20,0% | 442 064 | 221 001 | 55 202 | 13 459 | 4 937 | 5 075 | 5 236 | 5 424 | 5 617 | 1 652 | 759 668 |
| 4 | Налог на землю | 1,5% | 0 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 7 695 |
| 5 | Транспортный налог | 80 т.р. | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 640 |
| 6 | НДФЛ | 13,0% | 835 | 863 | 21 251 | 22 099 | 23 096 | 24 147 | 25 073 | 26 050 | 27 066 | 28 122 | 198 601 |
| 7 | Страховые отчисления |  | 0 | 2 031 | 54 487 | 56 640 | 59 212 | 61 923 | 64 296 | 66 803 | 69 409 | 72 115 | 506 916 |
| 7.1. | по ставке 30,6% | 30,6% | 1 965 | 2 031 | 27 249 | 28 448 | 29 640 | 30 901 | 32 095 | 33 347 | 34 647 | 35 998 | 256 321 |
| 7.2. | по ставке 36,6% | 36,6% | 0 | 0 | 27 238 | 28 191 | 29 573 | 31 022 | 32 201 | 33 457 | 34 761 | 36 117 | 252 560 |
| 8 | Всего |  | 835 | -438 368 | 767 | 430 295 | 539 059 | 545 477 | 556 987 | 569 331 | 581 890 | 597 638 | 3 383 911 |

6.10  Расчет точки безубыточности

Таблица №35. Расчет точки безубыточности.

| № п/п | Производимая продукция | значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена продажи 1 тн. тыс. руб. | 138,2 |
| 2 | Переменные расходы на 1 тн., тыс.руб. | 118,3 |
| 3 | Маржинальная доход 1 тн., тыс.руб. | 19,9 |
| 4 | Постоянные расходы в год, тыс.руб. | 790 768,7 |
| 5 | Точка безубыточности, тн. | 39 705 |
| 6 | Точка безубыточности, тыс. руб. | 5 486 743 |

Примечание к таблице: Расчет точки безубыточности произведен на год выхода на проектные мощности.

6.11  Показатели коммерческой эффективности Инвестиционного проекта

Таблица №36. Показатели коммерческой эффективности Инвестиционного проекта.

| № п/п | Наименование | ед. изм. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) | т.руб. | 1 052 915 |
| 2 | Простой срок окупаемости (PBP) | лет | 4,3 |
| 3 | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) | лет | 5,8 |
| 4 | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 14% |
| 5 | Точка безубыточности проекта | т.руб. | 5 486 743 |
| 6 | Индекс доходности проекта (PI) | - | 0,2 |

Рис.13. График окупаемости Инвестиционного проекта.

*Примечание: Срок окупаемости рассчитан с момента начала эксплуатационной фазы (3 год с момента начала реализации Инвестиционного проекта)

Реализация проекта обеспечивает интегральный экономический эффект в 1 млрд. руб. за экономический срок жизни инвестиций при норме дисконта Е=10%. Внутренняя норма доходности (IRR)=14% больше принятой при расчете нормы дисконта (Е=10%), в 1,5 раза. Полученные показатели позволяют сделать вывод о целесообразности реализации инвестиционного проекта.

7. Оценка рисков

7.1 Анализ чувствительности

Таблица №37. Анализ чувствительности Инвестиционного проекта.

| №п/п | Изменяемый показатель | ед.изм. | Шаг изменения от базового сценария, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена на готовую продукцию |  | 80% | 90% | 100% |  |  |
| 1.1. | Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) | т.руб. | -10 818 686 | -5 329 161 | 1 052 915 |  |  |
| 1.2. | Простой срок окупаемости (PBP) | лет | нет | нет | 4,3 |  |  |
| 1.3. | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) | лет | нет | нет | 5,8 |  |  |
| 1.4. | Внутренняя норма доходности (IRR) | % | нет | нет | 14% |  |  |
| 1.5. | Индекс доходности проекта (PI) | раз | нет | нет | 0,2 |  |  |
| 2 | Цена на сырье, материалы |  |  |  |  | 110% | 120% |
| 2.1. | Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) | т.руб. |  |  | 1 052 915 | -4 329 720 | -8 819 803 |
| 2.2. | Простой срок окупаемости (PBP) | лет |  |  | 4,3 | нет | нет |
| 2.3. | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) | лет |  |  | 5,8 | нет | нет |
| 2.4. | Внутренняя норма доходности (IRR) | % |  |  | 14% | нет | нет |
| 2.5. | Индекс доходности проекта (PI) | раз |  |  | 0,2 | нет | нет |
| 3 | Увеличение стоимости капитальных вложений |  |  |  |  | 200% | 250% |
| 3.1. | Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) | т.руб. |  |  | 1 052 915 | -3 399 495 | -5 179 425 |
| 3.2. | Простой срок окупаемости (PBP) | лет |  |  | 4,3 | нет | нет |
| 3.3. | Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) | лет |  |  | 5,8 | нет | нет |
| 3.4. | Внутренняя норма доходности (IRR) | % |  |  | 14% | 0% | нет |
| 3.5. | Индекс доходности проекта (PI) | раз |  |  | 0,2 | нет | нет |

Показатели экономической эффективности наиболее чувствительны к изменению 2-х параметров:

- Цена на готовую продукцию. При снижении цены на 10% реализовывать проект экономически не целесообразно;

- Изменение цены на сырье, материалы. При увеличении цены на 10% реализовывать проект экономически не целесообразно.

Следует отметить, что эти 2 параметра взаимозависимы. При изменении цены на алюминиевый сплав как правило изменяется цена лома и отходов, вследствие чего проект остается экономически эффективным.

7.2 Оценка проектных рисков

Таблица №38. Описание основных видов рисков и способов их минимизации.

| Риски | Содержание риска | Мероприятия по устранению/минимизации риска |
| --- | --- | --- |
| Технологический риск (запуск и оснащение проекта) | Риск может быть вызван срывами в процессе монтажа оборудования, со сбоями в работе оборудования | Установление жестких сроков в договорах по выполнению работ, предусмотрение штрафов за срыв сроков. |
| Организационный и управленческий риск (подготовка персонала) | Риск, связанный с доступностью и достаточностью трудовых ресурсов необходимого образования и квалификации | Поиск сотрудников до реализации инвестиционного проекта. Отсутствие дефицита высококвалифицированных кадров в Ульяновской и Самарской областях. |
| Экологические риски | риски нарушения существующих норм и требований | Соблюдение всех норм законодательства, осуществление технического надзора. |
| Риск материально-технического обеспечения | Срыв сроков поставок сырья и материалов. Поставка некачественных компонентов Резкое изменение цен на сырье и материалы | Жесткие сроки доставки сырья и материалов, санкции в договорах поставки, осуществление входного контроля, поиск альтернативных поставщиков |
| Экономические риски | 1. снижение платежеспособного спроса на продукцию 2.Появление товара-конкурента | Активная маркетинговая стратегия в захвате новых рынков сбыта. |

8. Экологическая безопасность Инвестиционного проекта

8.1 Предварительная оценка воздействия реализации Инвестиционного проекта на состояние окружающей среды.

1. Оценка воздействия на атмосферный воздух.

На различных этапах вторичной переработки алюминиевых сплавов образуются отходящие газы (при плавке сырья в печах, рафинировании, сушке стружки): пары масел, продукты разложения органических веществ, маслянистая пыль, где содержится свободный углерод. Следует отметить, что при переработке лома и отходов алюминия образуется во много раз меньше газов, чем при использовании отходов других цветных металлов, и при этом практически нет таких вредных ингредиентов, как сернистый ангидрид, полициклические ароматические углеводороды, фтористый водород и др.

Таблица №39 Химический состав пыли, %

| H2O | C (своб.) | Al2O3 | FeO | SiO2 | CaO | MgO | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,2 | 18,2 | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 3,4 | 2,3 | 47,1 |

Уровень воздействия на атмосферный воздух- умеренный.

2.Оценка воздействия планируемой деятельности на поверхностные и подземные воды.

Создаваемое производство не будет находится в границах водоохранных зон, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения водохранилищ. Основными потребителями воды являются системы охлаждения чушек и слитков, гранул, пирамидок и т.д, промывка стружки. Воздействие на поверхностные и подземные воды- незначительное.

3.Оценка воздействия планируемой деятельности на земельные ресурсы.

На территории предприятия будет находиться площадка, занятая промышленными отвалами для хранения отходов производства в виде хвостов от обогащения сырья, шлаков и пр., которые вследствие содержания в них химических соединений отрицательно влияют на почву. Уровень воздействия на земельные ресурсы- кратковременный, незначительный.

4.Краткая характеристика образующихся отходов.

Поступающие на переработку лом и отходы алюминия содержат различные виды сора: влагу, масло, землю и прочую засоренность в виде резины, изоляционных материалов, бумаги, дерева и др. При разделении сплавов по группам в тяжелых средах образуется шлам. При плавке вторичного алюминия формируется солевой шлак. Уровень воздействия на экологию- незначительный.

5.Возможное шумовое воздействие

Основными источниками внешнего шума являются двигатели спецтехники, привода оборудования по первичной переработке лома и отходов. Строительная площадка будет находиться в достаточном удалении от жилых домов. Уровень шума и вибрационное воздействие технологического оборудования соответствует нормам СанПин СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Уровень воздействия - незначительный.

6.Информация об обеспечении санитарно-защитной зоны объекта.

Создаваемое производство относится к 1-му классу экологической опасности. Размер санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ)  1000 метров. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения и определяется согласно санитарным правилам СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03.

8.2 Перечень мероприятий, направленных на предотвращение или уменьшение негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.

1. Мероприятия, направленные на уменьшение негативного воздействия на атмосферный воздух:

Инвестиционный проект предусматривает использование систем очистки отходящих газов и пыли:

1. Система улавливания пыли вредных веществ от плавильных печей и миксеров-накопителей;

2. Система газоотвода и газоочистки.

Запыленность газов на входе в систему 0,4-7,75 г/куб.м., а на выходе в среднем около 0,1 г/куб.м. Средняя эффективность очистки газов от пыли 94%, КПД системы по улавливанию хлора 83%, фтора 86,5%и сернистого ангидрида 98%.

2. Мероприятия, направленные на уменьшение негативного воздействия на земельные ресурсы:

Хранение отвалов и шлаков будет осуществляться с учетом защиты от распыления химических веществ от ветровой эрозии и ливневых вод. С указанной целью поверхность промышленных отвалов и заполненных хвостохранилищ будет закреплена битумом, смолами, пленками и другими материалами, а впоследствии будет производиться рекультивация земель.

3. Мероприятия, направленные на уменьшение негативного воздействия на подземные и поверхностные воды:

В процессе производства будет использоваться вода, соответствующая установленным нормам:

- Скорость отложения известей и солей не более 0,25 г/(кв.м. *ч.);

- Не должна вызывать коррозии металла и бетона;

- Не должна способствовать развитию биологических обрастаний теплообменных аппаратов со скоростью, превышающей 0,07 г/(кв.м. *ч.).

4. Мероприятия, направленные на уменьшение негативного воздействия на образующиеся отходы:

Шлак, образующийся при плавке сырья будет направляться на переработку. Отходы поступающие в отвал будут храниться на специальной площадке до момента их вывоза. Удаление отходов с площадки будет осуществляется подрядчиком на ближайший полигон промотходов по договорам с организациями, имеющими лицензию на право обращения с отходами.

5. Мероприятия, направленные на уменьшение негативного шумового воздействия:

Мероприятия на уменьшение негативного шумового воздействия не требуется.

Выводы. Реализации инвестиционного проекта не ухудшит экологическую обстановку. Негативные воздействия на окружающую среду сведены к минимуму. Создаваемое производство соответствует требованиям экологической безопасности и обеспечит соблюдение природоохранного законодательства.